| číslo: | 9-018/K470017/RS |
| --- | --- |

# OBJEDNÁVKA

| ### OBJEDNATEL |  | ### Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s. |  | ### ERMEX ENGINEERING spol. s r.o. |
| Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 |  | ### Ing. Karel Řeháček |
|  |  | ### Radiová 3 |
|  |  | ### 102 00 Praha 10 |
| IČ: 25656112 |  | ### IČ: 62585193 |
| DIČ: CZ25656112 |  | ### DIČ: CZ62585193 |
| ### Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 |  |  |

| Dodací lhůta: 21. 4. 2017 | Ze dne: 18. 1. 2017 |
| --- | --- |
| Dopravní dispozice: dodat na adresu objednatele | Plátce DPH: ano ne |

OBJEDNÁVÁME

u Vás, na základě Vaší nabídky ze dne 12. 1. 2017, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými předpisy pro investiční akci „ÚV Káraný – Rekonstrukce kalového hospodářství ČS břehové infiltrace“, číslo akce: 17K4700. Celková cena nepřekročí 105.780,- Kč bez DPH. Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (SP) a oceněný soupis prací (OSP). Tyto přílohy budou zpracovány v souladu s vyhl. Č. 230/2012 Sb. a Pravidly PVS pro vypracování SP a OSP. DPS včetně SP bude odevzdána 5 x v tištěném vyhotovení a 5 x na neuzamčených CD (1x ve zdrojové formě, 4x ve formátu pdf, soupis prací ve formátu xls). OSP bude odevzdán 2 x v tištěném vyhotovení a 1 x na CD. Součástí OSP bude určení CPV a CPA kódů. OSP bude odevzdán ke kontrole 2 týdny před termínem odevzdání DPS. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejnění tuto objednávku v registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas. Potvrzenou objednávku oprávněnou osobou zašle zhotovitel na adresu objednatele k rukám Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.

| Vyřizuje: | Za objednatele: Razítko a podpis: | Za zhotovitele: Razítko a podpis: |
| --- | --- | --- |