Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0033/2020

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

| Zhotovitel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | HPK Stavby s.r.o. |
|  | Sídlo: | Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová |
|  | Telefon: | 731 910 143 |
|  | DIČ: | CZ 24141640 |
|  | IČO: | 24141640 |
|  | Zastoupen: | Petrem Hrubým |
|  | Bankovní spojení: | …………………………………………. |

Osoba oprávněná jednat ve věcech

technických:                                                Petr Hrubý

| Objednatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | Město Moravská Třebová |
|  | Sídlo: Telefon: | T. G. Masaryka 29 +420 461 353 160 |
|  | DIČ: | CZ00277037 |
|  | IČO: | 00277037 |
|  | Zastoupen: | Ing. Milošem Mičkou, starostou města |
|  | Bankovní spojení: | ………………………… |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | ………………………, referent OISM |

- Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v článku II. Čas plnění.

Původní termín:

- zahájení prací:		do 1. 7. 2020

- dokončení prací:	nejpozději do 21. 8. 2020

se mění na nový termín:

- zahájení prací:		do 1. 7. 2021

- dokončení prací:	nejpozději do 22. 8. 2021

- Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.1 je v souladu s  usnesením rady města č. 1538/R/180520 ze dne 18.5.2020.

| Petr Hrubý |  | Ing. Miloš Mička starosta města |
| --- | --- | --- |

V Moravské Třebové dne 27.5.2020