SMLOUVA  O   DÍLO č:17-16
Uzavřená  podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY


1.  Objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.



Brtnická 1002/23, 586 01  Jihlava




IČ: 25512897

DIČ: CZ25512897



Peněžní ústav: ČSOB Jihlava
Číslo účtu: 100876798/0300
Zastoupený: Ing. Josefem Vilímem, předsedou představenstva

e-mail: info@dpmj.cz
2. Zhotovitel:   MG – PLUS, s.r.o.




Havlíčkova 24, 586 01  Jihlava




IČ: 28266242

DIČ: CZ28266242




Peněžní ústav: Raiffeisen bank Jihlava

Číslo účtu: 2855217001/5500

Zastoupená: Ing. Miloslavem Truplem – jednatelem

e-mail: mgplus@centrum.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 „Dopravní podnik Jihlava – oprava montážního kanálu v dílnách“

stavební práce v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29. 6. 2016, případně další stavební práce dle požadavků objednatele
III. DOBA PROVEDENÍ

1) Dílo bude zhotoveno v termínu od:    23. srpna 2016
                                                               do:    31. srpna
IV. CENA

1) Cena za provedené dílo v rozsahu dle bodu II a dle upřesnění rozsahu při prohlídce stavby je 75 840 Kč bez DPH.
DPH bude účtováno dle pravidel platných v době realizace prací.

2) Vlastní práce budou zhotovitelem účtovány po dokončení díla
3) Cena je splatná na základě faktur se lhůtou splatnosti 21 dnů po vystavení faktury.

      4) Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlaseným
             zástupcem objednatele.

V. ZÁRUKA ZA DÍLO

      1)
Vzájemnou dohodou a v souladu s §562 a §563 obchodního zákoníku se stanoví 
záruční doba na předmět díla 24 měsíců.
VI. SMLUVNÍ POKUTY

1) Za nesplnění dohodnutého termínu s objednatele bude účtována smluvní

  pokuta 0,1% z ceny díla za den.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

     1)   Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování všech předpisů BOZP a PO ze strany svých
           pracovníků a subdodavatelů.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad, vlastními zaměstnanci a na své nebezpečí v době stanovené    v čl. III, odst.1.

            Předmět plnění zhotovitele zahrnuje:


a)   provedení stavebních a montážních prací zajišťujících kompletní provedení stavby

b) opatření věcí, které jsou potřebné k provedení díla 

c) dopravu na staveniště

3)      Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, přičemž je vázán na pokyny 
     objednatele.

4) Zhotovitel zajistí prokazatelně povinnosti dodavatele stavebních prací dle ustanovení NV  číslo 591/2006 Sb. a dle zákona č.309/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyplněním objednateli Protokolu o předání a převzetí staveniště a Úvodní instruktáže BOZP.

5) Dodavatel je povinen, nasazuje-li cizí pracovníky, zaručit vždy dorozumění slovem i písmem.

6) Zhotovitel zajistí povinnosti dodavatele dle znění vyhlášky č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací.

7) Odpovědný vedoucí zhotovitele se seznámí se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy a zdroji ohrožení, s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelské dokumentaci.

8) Zhotovitel je povinen předložit na vyzvání objednatele doklad o kvalifikaci  jednotlivých  pracovníků.

9) Objednatel může od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku,           která připadá na práce již vykonané, pokud nemůže být výsledek použit jinak a nahradit účelně vynaložené náklady.

10) Objednatel je oprávněn ve smyslu Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a. pokud práce nebudou prováděny v potřebné kvalitě

b. pokud nebudou plněny výkonové normy

c. pokud bude u pracovníků zhotovitele zjištěno požívání alkoholických nápojů 

      na pracovišti.

d.   při nesplnění dohodnutých podmínek ujednaných v této SoD.

11) Odpovědným pracovníkem zhotovitele je stavbyvedoucí příslušné stavby 
pí.Emília Gašová – tel.777586373
12) Změna smlouvy je možná jenom na základě dohody stran uskutečněné písemnou formou.

13) Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná ode dne zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
14) Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý jeden stejnopis.

V Jihlavě dne 22. 8. 2016
………………………………….                              ……………………………………….
          Objednatel:                                


         Zhotovitel:

      Ing. Josef Vilím
                     

                  Ing Miloslav Trupl – jednatel
předseda představenstva

1

