D O D A T E K  č. 1

k e  S M L O U V Ě   O   D Í L O

Číslo objednatele: 52/19

Číslo zhotovitele: 15/915/2019

na akci

„Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“ – org. 549

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

  - Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

registrované:	Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK

zastoupené:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

zástupce pro věci technické:

IČ:	49295934

DIČ:	CZ49295934

bankovní spojení:

TDS:

  - Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem:	Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaná:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415

zastoupená:	Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

IČ:	41327837

DIČ:	CZ41327837

bankovní spojení:

telefon:

email:

#### Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny za dílo o vícepráce, které vznikly během provádění prací. Zejména se jedná o přeložku části dešťové kanalizace, která kolidovala s novou trasou vodovodního řadu. Zároveň byly započítány i drobné méně práce. Uzavřením dodatku č. 1 se nemění čas plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se v článku IV. Cena za dílo se mění bod 4.1, který i tímto nahrazuje i ostatní části odstavce 4.

IV. Cena za dílo

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

- Cena za dílo celkem bez DPH		 		9.817.083,- Kč

(je včetně rezervy dle SoD ve výši 400.000,- Kč)

- Navýšení dodatkem č. 1	    	       		     64.874,- Kč

- Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	9.881.957,- Kč

(skutečnost realizace)

DPH 21 %						2.075.211,- Kč

Cena celkem s DPH				           11.957.168,- Kč

Rekapitulace ceny po etapách:

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 11 957 168,00 Kč.

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet stavby se zahrnutím více a méně prací.

## XV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 13. 5. 2020

O b j e d n a t e l:	Z h o t o v i t e l:

_________________________________                                _______________________________

Ing. Milan Hejduk	Ing. Vladimír Šebesta

Ředitel svazku	jednatel společnosti

Vodohospodářské sdružení Turnov	ŠEBESTA VHS v.o.s.