Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru

|  |  |
| --- | --- |
|  | stavebníka na staveništi |
|  | na akci: III/39214 Hartvíkovice průtah |

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:se sídlem:. | Článek 1 Smluvní stranyKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceKosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

(dále jen „Objednatel^) **a**

**zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických: „[bude doplněno před podpisem smlouvy]”

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: Číslo účtu:IČO:DIČ:Telefon:E-mail:Zřizovatel: | Komerční banka, a.s.18330681/010000090450CZ00090450xxxxxxxxxxxxxxxxxxxksusv@ksusv.czKraj Vysočina |

Dodavatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: F.J.Curie 1275/6, 66902 Znojmo

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| technických: Bankovní spojení: Č. účtu:IČO:DIČ:Telefon:Fax: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx46318071neplátce DPHxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail:(dále jen ,,TDS“) | xxxxxxxxxxxxx |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2
Předmět smlouvy

1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby

na akci: III/39214 Hartvíkovice průtah

a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v rámci výběrového řízení ze dne 24.4.2020 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.

1. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka na staveništi
2. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

* 1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:
* seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS a soupisu prací
* získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
* prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
* prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
* zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka
	1. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
* fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
* nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
* soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
* zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
* projednaní dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním v\ jádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo
* svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnu v četnosti podle požadavku zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne stavby; zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli do 3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne
* kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení
* kontrola těch částí stavby , které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
* kontrola dodržování schválených technologických postupů
* spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu reali/oNan\ch dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, stavby vedoucím a s organy příslušnými v rámci stavebních akcí
* sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladu, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
* sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných CSN. případně závazných částí CSN v rámci stavby
* sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
* spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
* shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladu o provedených předepsaných zkouškách a rc\ i/ích. ev klence všech protokolu a zápisu
* kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
* příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby , nebo její části
* provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
* kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
* uplatňování požadavku na zhotovitele; vy plý vající z předání a převzetí díla
* TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem ve stavebním deníku a doložením (btodokuinentaee s elektronickou časovou identifikací
	1. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
* opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby
* účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání stavby
* zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad.

Článek 4

Cas plněni

1. TDS zahájí svoji činnost okamžikem prvního úkonu.
2. TDS ukončí činnost okamžikem, kdy jsou fyzicky ukončeny práce na stavbě.

Článek 5

Odměna TDS, platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou odměnu ve výši:

a) Výkon **TDS** - **práce před zahájením a po dokončení stavby**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za práci před zahájením stavby | 4 000,00 Kč bez DPH |
| Cena prací po dokončení stavby | 4 000,00 Kč bez DPH |
| CENA CELKEM bez DPH | 8 000,00 Kč |
| DPH 21% | Neplátce DPH Kč |
| CENA CELKEM vč. DPH | 8 000,00 Kč |
| Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby |
|  |
| Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS práce v kanceláři | 500,00 Kč bez DPH |
| Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonuTDS na staveništi | 900,00 Kč bez DPH |

1. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která je součástí teto smlouvx. \č. cestovného na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.
2. Cena \ykonu 1DS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.
3. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude u plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce DPH rozumí cena vč. DPH.
5. Smluvní sírany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je koordinátor od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).
7. faktury budou vystaveny měsíčně za každou část zvlášť, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí. který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktum bude soupis počtu návštěv TDS \ daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
8. Vic/i smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.
9. Úhrada za plnění z. této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o DPH”).
10. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení ý 106a zákona o DPH. smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPI 1 fakturované TDS.
11. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvo - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou. IDS s objednatelem předem projedná.
12. I luita splatnosti daňový ch dokladu se vzájemnou dohodou sjednává do 30 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystaveny daňový doklad.
13. Prače, které se případně vysky tnou nad rámce předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tylo práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy kalkulace odměn\.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. TDS je povinen postupoval při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí. podle svých schopností a znalostí a podle poky nů objednatele.

Stránka 5/8

1. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou v poptávkovém řízení na uzavření této smlouvy.
2. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:

Odpovědný TDS - Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

(jméno, příjmení, titul, číslo autorizace): xxxxxxxxxxxxxx

1. Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím

písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné praxe osob původních.

1. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.
2. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci. které za něj převzal při v y ř i zo v án í z.á I ež i to st í.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti.
4. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS. který se týká předmětu této smlouvy.
5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o Hnaném' kontrole), je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7
Změna závazku

1. lulo smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatku, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. k návrhům dodatků této smlouvy sc smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8
Sankce

1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných včl. 3. smlouvy je TDS povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění vě. DPI I za každé zjištění, l uto pokutu je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu v zákonné výši za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.

Článek 9

Odpovědnost za škodu

1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu, /.a škodu se považuje i újma. která objednateli vznikla tím. že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklad) sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00Kč.
3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

Článek 10

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je u/a\řena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plném.
2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončeni výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
4. Objednatel má právo vypověděl tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smíotiv \ dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí .3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni. kd\ bvlo písemné v v hotovení výpovědi doručeno I DS.
5. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
6. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti dle předchozího odstavce zaslat Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení činnosti.
7. Pokud Objednatel Zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k zahájení činnosti dle této Smlouvy ani do 31. 8. 2020, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
10. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom. že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž, dva obdrží objednatel a jeden I DS.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dle čl. 10.5. této smlouvy.
14. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, splní objednatel.

Přílohy:

|  |
| --- |
| PřiIt>lv;i č- i |
| Kalkulace odmčn\ TDS |
| Sa/t-v .tluc. " i H 302 i -1 U strh ÍKov ice | > i u t ;i It" |
| ( i Popis praví 1  | ( ena \ Kě bez DPH |
| a- | celkem 2 i  |
| \ vkon TDS - práce před zahájením h po dokouření stavby |
| ( t ii;i / ,i ju ;st i před zahájením slnx bs( cu,i / a ju ;u í pu dokončen 1 sfax b)• -i < ,1, ‘uhit/kt >e,ni cenit i hS w / ■ a .a .• spo/enc > i iokouč,■mnu slavii | \] | 1 Udil.00 Kě |
| \ | 1 000.00 Kť |
| \. ( rna /.a \x kun 1 DS před zahájením a pn dokončeni sfavbx eelkem | X | 8 000,00 Kě |
| B. \ Vkon i DS práce spojené s prováděním stavily, OiS i \ l>rpvu,íi'‘>:m sluvh\. iii\ | zn / Iwilimi (60 minut) | celkem :.n 10 Imdin |
| í't:tv'.pojem- s \ \ koněm i l)s \ kanceláří- naklads bez na ni ku na c es los c. i o. . 111 i i Id Imdin | 500.00 Kč | N UUIJ.Uil ke |
| Pt at e sjíojene s \ \ koněm 1 DS na staxemšti : ishiy ílakkai'- v čet né cestuv nefmku i . -ako 2 na\slě\ \ culen a T hodin>. eelkem IT iwhiu2' •• i •... •, . • i ■ V\htUiu i hs S l.i s a - > ; i um II) S t ctkem | 000,00 Kf | celkem za hodin ’i! .?ÍHM)U ks |
| li t s •:a za v vkon 1 DS při pn>\áděn i slaxbx eelkem | \ | ”5 200,00 Kě |
| ( ! \ \ ( Id MM Hl / DPH (A + B. | X | 83 200,00 Kě |
| 1)111 21 % | Neplníce DPH | 0,00 Kč ' |
| i i \ \ v 111\ im \ ( i rs í: dph | \ | 83 200,00 Kě "■ 1 |

*•.'./tu* :•//• plněni hífth nik/'/-'•;/-'//(/ nedílnousoučásti .Snili um u zajištěni v i'kovu i DS na staveništi.

lev hade uvedena ve Smlouvě o zajištěni výkonu ÍDS a

Innle použita A hodnoceni podaných nahn/ek.

|  |  |
| --- | --- |
| " Tu | I , |
| É A | f t: \ -d: : . f. |
| /IX |  |
|  | i |
|   |  |