Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/1446/2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		AGOS stavební a.s. Pelhřimov

zastoupen:		Ing. Martinem Beranem – místopředsedou představenstva

sídlo:		Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov

IČ:			46679626

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č. 529

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Jan Dvořák, obchodní ředitel

ve věcech technických:			Pavel Brůna

ve věcech realizace a předání díla: 	Pavel Brůna

stavbyvedoucí:	Pavel Brůna 	ČKAIT:1400523

Článek I.

Usnesením vlády ČR č. 194/2020 byl dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2. V návaznosti s tím byla vládou zavedena jednotlivá krizová opatření, která mohou mít významný vliv na plnění dle této smlouvy. Na základě žádosti zhotovitele se po vzájemné dohodě prodlužuje termín realizace do 15. 9. 2020.

Na základě výše uvedeného se doplňuje a mění článek V. smlouvy takto:

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		20. 1. 2020

Dokončení prací vně objektu (zateplení): do 31. 7. 2020

Dokončení prací uvnitř objektu (část ZTI): do 15. 9. 2020

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 422/15R/2020 ze dne 20. 5. 2020.

V Pelhřimově dne 8. 6. 2020			V Jindřichově Hradci dne 22. 5. 2020

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města