# NPU- 450/41456/2020

# číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/52/2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž

manažer projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SH Pernštejn,xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace),

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

název:  Gardenline s.r.o.

se sídlem: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx     č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

# Předmět smlouvy – určení díla

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“) podle podmínek výzvy č. 13 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví k úspěšnému dokončení projektu financovaného z IROP s názvem „Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327. Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě veřejné zakázky pod názvem „SH Pernštejn – IROP - expozice“, č. zakázky v Národním elektronickém nástroji: N006/20/V00005190. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

- Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel dodá pro objednatele následující dílo:

  - 2 ks soklů pod 2 ks modelů zahrady v měřítku 1:250 vč. montáže

  - 4 ks informačních panelů vč. montáže

  - 3 ks výstavních panelů vč. grafické úpravy textu pro výstavní účely vč. montáže

  - Orientační systém vč. montáže (dále jen „dílo“).

Podrobný popis díla je uveden v projektové dokumentaci zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx

Práce musí být provedeny v souladu se Závazným stanoviskem orgánu památkové péče Jihomoravského kraje č. j. JMK 58869/2020 ze dne 23. 4. 2020

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

- Doba a místo plnění a další podmínky

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 15. 7. 2020. Dílo bude provedeno na adrese SH Pernštejn, 592 62 Nedvědice. Smluvní strany se dohodly, že organizace dodání díla bude probíhat po domluvě a v součinnosti se společností xxxxxxxxxxxxxxx provádějící stavební práce v místě dodání díla. Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

- Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

- Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí, a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek do 5 pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Cena a platební podmínky

- Celková cena díla je 623 876,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 131 013,96 Kč, celková cena díla je 754 889,96 Kč. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a při splnění podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 30 dní ode dne jejího doručení na adresu Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxx

- Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Na daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedený název projektu „Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada“ a jeho registrační číslo IROP, tj. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

- Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.

- Ukončení smlouvy

- Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran

  - odstoupením od smlouvy,

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li splněn některý z následujících důvodů:

  - Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

  - Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

  - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.

  - Bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

- Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům  pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního  dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám  podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při  provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.

- Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky, vyjma změny kontaktních osob a jejich údajů, která je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně bez povinnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Kroměříži dne 9. 6. 2020 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel | V Litoměřicích dne 8. 6. 2020 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |