DODATEK Č. 1 k objednávce č. 264/2020/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Dodavatel:		“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

IČO: 64255611

se sídlem Vysoké Mýto, Rokycanova 114, 570 01

Objednatel a dodavatel se dohodli na změně zpracování projektové dokumentace na akci: Dešťová kanalizace u Dolního rybníka z důvodu komplikací zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Nový termín: 15.7.2020

xxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 264/2020/kor.

“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“., Rokycanova 114, 5701 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto dne: 12.6.2020