**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 25 června 2014, č.j. MZDR 32618/2014-2/FI,

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00673552

DIČ:CZ00673552

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 195 659 648/0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Firma ( název) : David Blažej

Se sídlem: Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží

IČ: 719 64 258

DIČ: CZ 7612252428

Zastoupený: Davidem Blažejem

Bankovní spojení: Ge money bank, 178 722 430/0600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „ Oprava střechy na budově „U“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice „.

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v realizaci opravy pláštěstřechy na budově „U“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice“

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle požadavků objednatele, které vyplývají z výzvy zadavatele, zadávacích podmínek uvedených v této výzvě a z výkazu výměr ; tyto dokumenty tvoří přílohu zadávací dokumentace .

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, bez vad a nedodělků.

4. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.

**II.**

**Cena díla**

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena činí:

* 1 897 083 Kč bez DPH ,
* 398 387 Kč ( výše DPH),
* 2 295 470 Kč s DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH.

1. Celková cena díla včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.
2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

**III.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedené dílo na základě dvou daňových dokladů (dále jen „dílčí faktura“), vystavených zhotovitelem. První dílčí fakturou bude vyúčtována dodávka materiálu, přílohou této faktury bude soupis dodaného materiálu. Druhou dílčí fakturou budou vyúčtovány provedené práce , přílohou této faktury bude soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí díla; vše potvrzené zástupcem objednatele. Faktury budou uhrazeny bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Z druhé dílčí faktury je objednatel oprávněn zadržet 5% z ceny díla (dále jen „zádržné“) v případě zjištění vad a nedodělků. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků.

2. Splatnost vystavených faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

3. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:

* předmět fakturace, s uvedením názvu veřejné zakázky, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,
* vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.

V případě, že faktury nebudou obsahovat potřebné náležitosti nebo budou obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

**IV.**

**Termín plnění**

1. Termín plnění zhotovitele:

* termín zahájení prací: 1. září 2016,
* termín dokončení prací: do 15. listopadu 2016.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 1. září 2016.

1. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků bránících provozu v místě sídla objednatele. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (oddělení, budova), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, soupis případných drobných vad a nedodělků, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků bránících provozu.

**V.**

**Místo plnění a ostatní ujednání**

1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan Petr Kubík, tel. 731 655 569.

Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen David Blažej, tel. 775 963 835.

**VI.**

**Stavební deník**

Zhotovitel povede stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Objednatel (pověřená osoba objednatele) vždy po předložení stavebního deníku potvrdí zhotoviteli rozsah skutečně provedených prací. Za objednatele je oprávněn ve věcech technických jednat a rozsah provedených prací potvrzovat jím pověřená osoba – pan Petr Kubík.

**VII.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku na práci v  délce 5 let a na funkčnost střešního systému 15 let. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po odevzdání a převzetí díla formou podepsaného předávacího protokolu.

2. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví a to buď písemně nebo e-mailem kontaktní osobě zhotovitele.

3. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla nebo na přiměřenou slevu.

4. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady, je zhotovitel povinen je odstranit do 14 dnů od vyhotovení protokolu, v němž jsou takové vady uvedeny.

**VIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dnů;

b) nemožnost odstranění vady díla; nebo

c) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

1. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

**IX.**

**Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva se nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“(dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel .Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.
2. Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku VIII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba činí v takovém případě 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi objednateli.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

**X.**

**Sankce**

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle IV. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl.II . této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle článku VII. bodu 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena díla.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentem “ Specifická rizika typická pro areál a objekty Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice”, zveřejněným na webových stránkách objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele.

7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

10. Smlouva bude vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Horních Beřkovicích, dne 22. 8. 2016 V Dolním Podluží, dne 4. 8. 2016

Objednatel Zhotovitel

------------------------------------- -------------------------------------------

MUDr. Jiří Tomeček, MBA David Blažej

ředitel majitel

**(podepsáno a orazítkováno) (podepsáno a orazítkováno)**