Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 200364
č. j. 2020/2805/NM
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele
dále jen „Objednatel“ 
a
AAP HRANICE s.r.o.
se sídlem Zámrsky 113, 753 01 Hranice
IČO: 268 15 397, DIČ: CZ 268 15 397
„dále jen Zhotovitel“ 

Článek 1
Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. 200364 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti přípravných prací na straně objednatele, které musely být provedeny před zahájením prací zhotovitele a jejichž časový souběh byl neodhadnutelný, shodly se obě smluvní strany na úpravě termínu plnění. Zároveň došlo z důvodu požadavku objednatele na jiný odstín barvy a na další 3 ks poklopů k navýšení ceny. Obě smluvní strany se shodují na následujícím:
Předmět plnění:

Navýšení předmětu plnění je uvedeno formou změnového listu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Navýšení předmětu spočívá v doplnění 3 ks poklopů do podlahy a ve změně odstínu barvy.

Termín:

S ohledem na nutné předrealizační přípravy ze strany objednatele je termín dokončení díla prodloužen na 15. 6. 2020.
Článek 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne






V …………… dne 

________________________



________________________

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.




Radovan Schindler 
	ZL01 - Cenová nabídka

	Akce:
	„Realizace mikroteracové podlahy v prostoru expozice Klenotnice a Mincovní kabinet v Historické budově Národního muzea“ 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Národní muzeum, příspěvková organizace

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:      
	Národní muzeum, příspěvková organizace
	
	
	
	

	Sídlo:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	AAP HRANICE, s.r.o.
	
	
	
	

	Sídlo/místo podnikání: 
	Zámrsky 113, 753 01 Hranice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	m.č.
	Popis 
	M.j.
	Množství 
	Jednotková cena
	Celková cena 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	výroba a montáž poklopu do teraccové podlahy
	ks
	3,00
	32 500
	97 500 Kč

	2
	 
	změna odstínu bílé barvy na světlejší
	ks
	1,00
	147 000
	147 000 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Celková cena bez DPH 
	 
	 
	 
	244 500 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V Praze dne 15. 5. 2020
	
	
	
	Radovan Schindler

	
	
	
	
	
	
	AAP HRANICE, s.r.o.


