DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.dodatku objednatele: DOD00105448

č.smlouvy zhotovitele:2/01/073/16

na dodávku části díla:

„Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“

uzavřené dne 2.9.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Objednatel:		OHL ŽS, a.s.

## se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

## zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

## zastoupený/jednající Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci

## IČ: 4634 2796

## DIČ: CZ46342796

## Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17,            PSČ 602 00

## Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

## OHL ŽS, a.s., Divize 5, Vrbenská 2, 370 01, České Budějovice

## Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kápl, na základě zmocnění

## Zástupce pro věci technické (telefon): xxxxxxxxxxx (MT: xxxxxxxxxxx)

## xxxxxxxxxxxx (MT: xxxxxxxxxx)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaný v Obchodním rejstříku pod vložkou B 1197 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:  	Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva

Michal Riško, místopředseda představenstva

IČO: 26402068	             DIČ:CZ26402068

Bankovní spojení:  č.ú.: 35-6289030207/0100

Zástupce pro věci smluvní(telefon, fax): Ing. Jaroslav Fiala, CSc.

Zástupce pro věci technické(telefon, fax): xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 2.9.2016  Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele:  DOD00105448, na dodávku části díla „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary “, dále jen „Smlouva o dílo. Kompletní provedení pokládky zpevněných ploch hutněných násypových vrstev, finálních asfaltových povrchů, zámkových dlažeb a veškerých zemních prací související s těmito pracemi.

II.

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1. Čl. III odst. 3.1.  Doba a místo plnění díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - Termíny plnění díla:

Termín předání staveniště:			15.9.2016

Termín zahájení realizace díla:		              15.9.2016

Termín dokončení a předání díla:	  	      16.12.2016

2.2.  Čl. III odst. 7.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - K předání a převzetí díla jsou oprávněni:

- za objednatele: xxxxxxxx,  tel:xxxxxxxxxx

za zhotovitele:  xxxxxxxx

III.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č.1 se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

Datum :       20.9.2016                                                     		Datum : 20.9.2016

Objednatele: OHL ŽS, a.s. 		                     Za zhotovitele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s

__________________________	 				 __________________________

Ing. Jiří Kápl,				       Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva        předseda na základě plné moci

za společnost OHL ŽS, a.s.

__________________________

Michal Riško, místopředseda představenstva