# Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

Instalační služby TSM backup-KROK 4

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatelem:

Obchodní firma:             DIAMO, státní podnik

Sídlo:                     	    Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem

Zastoupený:          	    Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:                	    DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

Pověřený jednáním: 	    xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:                         	    00002739

DIČ:                      	    CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: 	    xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu:             	    xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2.   Zhotovitelem:

Obchodní firma:               GC System a.s.

Sídlo:	      	      Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00  Brno

Zastoupený: 	      Ing. Zbyněk Smetana, místopředseda představenstva

IČO: 	      	      64509826

DIČ: 	      		     CZ64509826, plátce DPH

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1927

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu :	     xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Siman, tel.602 577 490

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.3.2020 uzavřely smlouvu o dílo reg. č.: D500/340000/00/20/00 jejímž předmětem jsou instalační služby TSM backup (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Jelikož na straně objednatele došlo ke zpoždění v dodávkách nutného hardwarového vybavení a není tak možné dílo ve sjednané lhůtě provést, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

- Čl. II. Místo a doba plnění, způsob převzetí předmětu smlouvy, odst. 2, termín ukončení prací se mění takto:

Termín ukončení prací: 2020-12-31.

IV.

- V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne:                                                        		V………………….. dne:

Za objednatele						Za zhotovitele

……………………………….                                              ……………………………….

Ing. Petr Kříž, Ph.D.				                Ing. Zbyněk Smetana

vedoucí odštěpného závodu ODRA		                    místopředseda představenstva