# Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

**Instalační služby TSM backup-KROK 4**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatelem:**

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zastoupený: Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

 Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

 Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

Pověřený jednáním: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitelem:**

Obchodní firma: GC System a.s.

Sídlo: Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Zbyněk Smetana, místopředseda představenstva

IČO: 64509826

DIČ: CZ64509826, plátce DPH

 Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1927

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Siman, tel.602 577 490

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

 **I.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.3.2020 uzavřely smlouvu o dílo reg. č.: D500/340000/00/20/00 jejímž předmětem jsou instalační služby TSM backup (dále jen „Smlouva o dílo“).

 **II.**

Jelikož na straně objednatele došlo ke zpoždění v dodávkách nutného hardwarového vybavení a není tak možné dílo ve sjednané lhůtě provést, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

 **III.**

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

* **Čl. II. Místo a doba plnění, způsob převzetí předmětu smlouvy, odst. 2, termín ukončení prací se mění takto:**

*Termín ukončení prací: 2020-12-31.*

 **IV.**

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne: V………………….. dne:

Za objednatele Za zhotovitele

………………………………. ……………………………….

 Ing. Petr Kříž, Ph.D. Ing. Zbyněk Smetana

vedoucí odštěpného závodu ODRA místopředseda představenstva