DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1005/2019

č. smlouvy zhotovitele: C1A/034/2019

Název díla :

„VD Přísečnice, sdružený objekt – kompozitní konstrukce v dolní strojovně“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MEA Water Management s.r.o.

Domažlická 1059/180, 314 56 Plzeň Skvrňany

IČO:	27999734

DIČ:	CZ699002861

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manažer stavby:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 20820

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne

dohodu o ukončení platnosti smlouvy o dílo na žádost zhotovitele

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 03.10.2019 smlouvu o dílo, dále uzavřeli dne 5.12.2019 dodatek č. 1 smlouvy o dílo evidované u objednatele pod č. 1005/2019 s názvem „VD Přísečnice, sdružený objekt – kompozitní konstrukce v dolní strojovně“, jejímž předmětem bylo zpracování výrobně technické dokumentace (PD) a  na základě odsouhlasené PD, výroba a osazení nového zakrytování prostor nad spodními výpustěmi z kompozitních a nerezových materiálů.

Čl. III. ZDŮVODNĚNÍ UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení smlouvy o dílo uvedené v čl. II této dohody a to ke dni podpisu posledním ze smluvních stran.

Důvodem ukončení smlouvy je žádost zhotovitele zaslaná dne 18.05.2020, kde se uvádí, že zhotovitel není schopen zakázku realizovat z kapacitních důvodů a to zejména v otázce projekční činnosti (výrobně technická dokumentace).

V rámci uzavřené smlouvy o dílo neproběhlo žádné finanční plnění.

- V souladu s ustanovením „Čl. VI. SANKCE, bodu 6.“ smlouvy o dílo, bude na zhotoviteli uplatňována smluvní pokuta ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny (264 136,92, 2641,3692 (1%) x 5 = 13 206,85 Kč bez DPH) za nenastoupení k plnění zakázky a zhotovitel se tuto pokutu zavazuje zaplatit.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v článcích II. a III. odst. 1 a 2 této Dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 1005/2019 ze dne 03.10.2019, a to s účinností od 01.06.2020.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

Čl. IV. COMPLIANCE DOLOŽKA

1.	Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2.	Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. 	Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Čl. V. Ochrana a zpracování osobních údajů

      - V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dohodu o ukončení smlouvy o dílo. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody o ukončení smlouvy o dílo.

V Chomutově dne ……………				V Plzni dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele