smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Stavební úpravy a údržba – chodba 3. NP

## Smluvní strany

| 1. OBJEDNATEL: |
| --- |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, Písek |
| Čelakovského 200, 397 01, Písek |
| IČ: 60869089 |
| Osoby oprávněné k jednání: |
| Ve věcech smluvních | Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., tel.: 776 701 745 |
|  | sekyrka@oa-pisek.cz |
|  | ředitel |
| Ve věcech technických | Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970 |
|  | e-mail: investpk@seznam.cz |
|  | Technický dozor |
| Adresa pro doručování pošty | Čelakovského 200, 397 01, Písek |

(dále jen "objednatel") na straně jedné

| 2. ZHOTOVITEL: |
| --- |
| Obchodní firma: | PRIMA, akciová společnost |
| Sídlo: | Raisova 1004, 386 01 Strakonice |
| Zastoupená: | Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel |
| IČ: | 47239743 |
| DIČ: | CZ47239743 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. |
| Číslo účtu: | 88944291/0100 |
| Osoby oprávněné k jednání: |
|  | Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel |
|  | tel.: | 383 355 011 | e-mail: | vedeni@prima-strakonice.cz |
|  | František Bočánek, výrobní náměstek |
|  | tel.: | 602 13 19 92 | e-mail: | vedeni@prima-strakonice.cz |
| Adresa pro doručování pošty | Raisova 1004, 386 01 Strakonice |

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla Stavební úpravy a údržba – chodba 3. NP

  - (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu se všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

  - Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

- tato smlouva

- výkaz výměr

  - Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.

  - Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:

- obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;

- vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;

- pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;

- dodání veškerých předepsaných atestů;

- provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;

- předání díla;

- zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;

- odvoz a uložení přebytečného materiálu;

- nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;

- péče o nepředané části díla, jejich ošetřování;

- závěrečná zpráva o jakosti díla;

- dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.

  - Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:

- vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo

- takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

# Místo plnění

# Místem plnění díla jsou pozemky p. č. st. 835, 316/7 a 316/3 k. ú. Písek.

# Čas plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště/zahájení prací:		29. 6. 2020

Dokončení prací/předání a převzetí díla:		24. 8. 2020

Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.

# Cena

  - Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí		1,209.209 Kč

DPH 21 % činí					   253.934 Kč

Takto určená cena díla včetně DPH činí 	1,463.143 Kč

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

  - Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

  - Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace.

  - Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

# Platební podmínky, fakturace

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

  - Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě daňového dokladu (faktury) po ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla. Faktura bude vystavena v období říjen 2020.

  - Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

  - Faktura (daňový doklady) bude obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.

  - Faktura bude zaslána na adresu pro doručování pošty objednatele.

  - Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

# Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

  - Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.

  - Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za objednatele:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.  tel: 776 701 745,e-mail: sekyrka@oa-pisek.cz

TDI: Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970, e-mail: investpk@seznam.cz

za zhotovitele:

František Bočánek, výrobní náměstek, tel:602 131 992,

e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

Václav Turek, stavbyvedoucí, tel. 602 379 400,

e-mail: turek@prima-strakonice.cz

  - Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:

technický dozor investora: 	Ing. Přibyl Luděk, 	tel: 777 803 970

e-mail:	 investpk@seznam.cz

zástupci objednatele:  Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., tel:	776 701 745

e-mail:	sekyrka@oa-pisek.cz

odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:

Václav Turek, tel: 602 379 400, e-mail: turek@prima-strakonice.cz

  - Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

  - Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.

  - Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:

  - by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo

  - by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v odstavci 3. této smlouvy.

  - Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

  - Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.

  - Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.

  - Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčistění vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.

  - Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 3 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel.

# Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.

  - Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.

  - Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

# Jakost díla

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.

  - Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

  - Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

  - V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

# Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

  - Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.

  - Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.

  - Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.

  - Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky podle příslušných předpisů.

  - Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.

  - Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

  - Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

# Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.

  - Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla; pojistná částka musí být minimálně 0,5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti, která upravuje podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti, předá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy.

# Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.

  - Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.

  - Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:

- zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazních zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích přejímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.

- stavební deník.

- deník víceprací, odpočtů a změn.

- seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.

- prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.

- doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.

- ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

  - Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele: Mgr.Pavel Sekyrka, Th.D.  tel: 776 701 745,

e-mail: sekyrka@oa-pisek.cz

TDI: Ing. Přibyl Luděk, tel: 777 803 970,

e-mail: investpk@seznam.cz

za zhotovitele: Ing. Bočánek Stanislav, tel: 602 131 991,

e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

# Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.

  - Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech

- Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby

- Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy

  - Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.

  - V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

# Závěrečná ustanovení.

  - Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

  - Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

  - Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 3 – Poddodavatelský systém

V Písku, dne: ……………………………..	Ve Strakonicích, dne: ……………………..

Za objednatele: 	        Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.	                   Ing. Stanislav Bočánek

ředitel 	                   statutární ředitel

…………………………………………. 	               ………………………………………….

Podpis	                         	                   Podpis