Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 4. 12. 2019
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 
ve věcech technických Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým
Zhotovitel:
Rudolf Drnec, se sídlem Kanice 298, 664 01 Bílovice nad Svitavou,                          IČ: 13041746, není plátce DPH

II. Předmět dodatku

(1)  Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 4. 12. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Projektová dokumentace sanace opěrné zdi na ulici Bezděkov ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“). 

(2)  Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Předání DSP včetně příslušných vyjádření a stanovisek 
    nejpozději do 31. července 2020

Předání PDSP
 nejpozději do jednoho měsíce ode dne obdržení výzvy objednatele k vypracování PDPS.“

 III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 27. května 2020

       

………………………………….
                            
..…………………………………..
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Rudolf Drnec   
           
 Město Velké Meziříčí                                             

        zhotovitel

                       objednatel 







PAGE  
1

