Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. V2020-014/ORI ze dne 20. 1. 2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:				Město Nový Jičín

se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:				00298212

bankovní spojení:				Komerční banka a.s., Nový Jičín

číslo účtu:				326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:				APC SILNICE s.r.o.

se sídlem:				Jana Babáka 2733/11, Královo Pole

612 00 Brno

IČO:				60705981

DIČ:				CZ60705981

bankovní spojení:				Komerční banka Brno - město

číslo účtu:				7243290227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních a technických:			Ing. Martin Rambousek, jednatel

společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Úprava zpevněné plochy podél komunikace I/57 na ul. Revoluční v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2020-014/ORI ze dne 20.1.2020 tohoto znění:

I.

- Ustanovení  článku IV. odst.2 – Termíny plnění se mění a nově zní takto:

„Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo nejpozději v termínu do 31.10.2020.“

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  Je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 10.6.2020    	V Brně dne 15.6.2020

Za objednatele:		Zhotovitel:

...........................................................		.........................................................

Ing. arch. Jitka Pospíšilová		Ing. Martin Rambousek

vedoucí Odboru rozvoje a investic		jednatel společnosti