VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Integra stavby, a.s.

Hrádecká 156

460 01 Liberec 33

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O/50/20						19. 6. 2020

Věc: Objednávka prodloužení kanalizace v Turnově v ulici Přepeřská

Akce: „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“ – prodloužení kanalizace pro 2 RD Přepeřská ul. (org. 586)

Objednáváme u Vaší firmy realizaci prodloužení kanalizace KT DN 250 v délce 30 m v celkové ceně (předpoklad) ve výši 350.000,- Kč bez DPH dle schválené kalkulace ze dne 1. 6. 2020.

Cena obsahuje kompletní realizaci stavby včetně dopravního značení, vytýčení sítí a všech potřebných zkoušek (kamerová prohlídka, statické zkoušky hutnění).

Uvedená cena neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Termín realizace: 		25. 6. – 10. 7. 2020

(předání dokladové části do 31. 7. 2020)

Předávací dokumentace: 	3 paré – předávací protokol, fotodokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, prohlášení o shodě na použité materiály, souhlas na převzetí dotčených pozemků po realizaci, kamerová prohlídka, zkoušky hutnění, čestné prohlášení o likvidaci výkopku, souhlas provozovatele po akci

Po realizaci stavby bude provedeno vyúčtování dle skutečného rozsahu prací.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Kontaktní spojení:

Děkuji.

S pozdravem

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov