Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo s názvem „Opravu chodníku v areálu“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 11599576)

ze dne 29.4.2020 (číslo smlouvy objednatele 5/2020/D)

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.	Domov pro seniory Kobylisy

se sídlem:		Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8

zastoupený:		Mgr. Zuzanou Steinbauerovou, ředitelkou

IČ:	70872996

Bankovní spojení:	PPF banka a.s.

číslo účtu:   		2001310018/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

2. Dodavatel:			STELLAR TRADE s.r.o.

se sídlem: 			Rybná 716/24, Staré Město, 11000, Praha 1

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, 287080/MSPH

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 	Marek Tesař

- ve věcech technických: 	Marek Tesař

- ve věcech díla: 		Marek Tesař

Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank

Číslo účtu: 			1103578002/5500

Identifikační číslo: 		06686371

DIČ: 				CZ06686371

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Opravu chodníku v areálu“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené v níže uvedené tabulace, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase.

Tabulka: Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Souhrnná výše víceprací je 217.703,- Kč bez DPH a celková částka vč. DPH (15 %) činí 250.358,45 Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 1.669.240,-- Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 1.919.626,-- Kč se navyšuje o částku o hodnotu víceprací na 1.886.943,- Kč bez DPH a 2.169.984,45 Kč vč. 15 % DPH. Jde o navýšení o 13,04 %, což je v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

Původní smlouva o dílo má ID smlouvy v registru smluv 11599576.

V Praze dne 15.6.2020

Objednatel

Zhotovitel