Příloha č. 1 
k Příkazní smlouvě č. 1/2020
Seznam úkonů při provádění výkonu inženýrské činnosti – technického dozoru 
a. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení

b. koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby

c. zajištění a řízení kontrolních dnů stavby

d. odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

e. protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel

f. účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
g. dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení

h. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

i. projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem

j. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi

k. kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

l. spolupráce s pracovníky (dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

m. spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

n. dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

o. kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

p. objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem

q. spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

r. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů

s. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí

t. kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

u. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení

v. dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplívající z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby

w. kontrola vyklizení staveniště dodavatelem a příprava konečného vyúčtování stavby

