**SMLOUVA O DÍLO (dle objednávky 31/2020)**

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

**I. Smluvní strany**

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Název: **Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219**

Sídlo: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Martinem Svátkem

IČ/DIČ: 493 35 499/ CZ49335499

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 554040207/0100

Telefon: 495511064; ; 602 500 052

e-mail: [info@jidelnahradecka.cz](mailto:info@jidelnahradecka.cz)

**dále jen „objednatel a**

Název: **KERAMO - MONTÁŽ s.r.o.**

Adresa: Pražská 13/84, 500 04 Hradec Králové

zastoupený: jednatelem společnosti Pavlem Čapkem

IČ /DIČ: 252 89 098 / CZ252 89 098

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 27-0320280267/0100

Telefon, mobil: 495 535 818, 603 581 763

E-mail: keramo.capek@gmail.com

**dále jen zhotovitel**

se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevili vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednavatele**:** položení podlahové krytiny v jídelně strávníků.

**dále jen „dílo“**

Dílo bude provedeno na základě položkového rozpočtu ze dne 5. 6. 2020, který je přílohou této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN (zejména dle ČSN 732400, 730210-2, 739001) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Práce budou dále provedeny v souladu s českými technickými, hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.

3. Dílo bude provedeno v souladu s objednatelem, případně s dohodnutými změnami a nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.

4. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné ČSN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

**III. Termín realizace**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 90ti dnů od podpisu této smlouvy.

2. Termín zhotovení se prodlužuje, pokud je výsledný objem prací větší než předpokládaný. Čas prodloužení je určen dohodou smluvních stran. Pokud k takové dohodě nedojde, určí se doba prodloužení dle platných normohodin prováděných víceprací.

**IV. Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena díla činí: **198 471,1- Kč bez DPH**.

2. Cena je určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo.

3. Splatnost faktur je 14 dnů od vystavení. Zhotovitel má povinnost bez zbytečného odkladu vyzvat objednatele k vyzvednutí faktury nebo objednateli fakturu doručit. Povinnost objednatele zaplatit fakturu začíná až 7 dnů po vyzvání nebo dodání faktury objednatelem. Zaplacením faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

4. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při jeho provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.

5. Do doby realizace díla nebudou započítány dny, kdy s ohledem na vyšší moc nebude možná realizace prací. Zhotovitel má právo o tento počet dnů odložit termín odevzdání díla, aniž by objednatel měl nárok na snížení ceny díla.

**V. Práva a povinnosti účastníků smlouvy**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do termínu dokončení stavby. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal.

3. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby dílo prováděl sám.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným prováděním.

5. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

6. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně dodávku elektrické energie a vody pro realizaci stavebních prací do částky 2.000,- Kč za elektrickou energii a 500,- za vodu.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Pro zhotovitele i objednatele platí zákaz převodu práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy.

6. Záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání díla.

7. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**V Hradci Králové dne 22.6.2020**

Za objednavatele: Za zhotovitele:

M.Svátek Pavel Čapek

*ředitel jednatel*