DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 59/16/SOD

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„STŘEDISKO ELEKTRO VaK Pardubice – stavební úpravy“

###### I.	SMLUVNÍ STRANY

1/	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:		Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva

IČO:			601 08 631

DIČ:			CZ60108631

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

č. účtu:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:		REOP v.o.s.

sídlo/místo podnikání: 	J. Zajíce 960, 530 12 Pardubice

společnost je zapsána 	v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl A, vložka 3491

zastoupena:	Odráška Jan

IČO: 	481 55 641

DIČ: 	CZ48155641

bankovní spojení: 	GE Money Bank

číslo účtu:

telefon:  		+

fax:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Odráška Jan

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Panáček Miroslav

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

###### III.	TERMÍNY a místo plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla:					07/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:  	06/2017

2/ Místo plnění se nachází v areálu sídla objednatele v ul. Teplého 2014 v Pardubicích.

- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V Pardubicích, dne 31. 12. 2016 | V Pardubicích, dne 31. 12. 2016 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………………………………………. | ………………………………………………………. |
| Ing. Josef Fedák | Jan Odráška |
| místopředseda představenstva | REOP v.o.s. |
| Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |