Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0169/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.

zastoupen:	             Klárou Víchovou, jednatelkou společnosti

sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			05006309

DIČ: 		xxx

Bankovní spojení:    xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Klára Víchová

ve věcech technických: Jaroslav Urman

ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař

stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:7288

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0169/2020 uzavřené dne 13. 2. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 170 350,05 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 24 895,20 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1:

| Změnový list č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl | Změna dle § |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna řešení – dešťová kanalizace (zadržovací nádrž, čistící a usazovací šachta, šachta s bezpečnostním přelivem) | -135 921,24 | 100 235,25 | -35 685,99 | 222/6 |
|  | Změna řešení – podlahy | -61 348,99 | 86 261,53 | 24 912,54 | 222/6 |
|  | Železobetonové panely – odvoz včetně uskladnění | 0,00 | 101 725,00 | 101 725,00 | 222/6 |
|  | Změna materiálu – hydroizolace | -27 718,38 | 12 927,37 | -14 791,01 | 222/6 |
|  | Neprovedení zateplení stropů | -78 375,74 | 0,00 | -78 375,74 | 222/4 |
|  | Vzduchotechnika – úprava potrubí | -70 280,00 | 70 280,00 | 0,00 | 222/6 |
|  | Změna vybavení – kamera, TV | -74 560,00 | 51 880,00 | -22 680,00 | 222/6 |

-24 895,20

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			6 145 454,85	Kč

DPH  21 %			             1 290 545,51	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		7 436 000,36	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 472/17R/2020 ze dne 10. 6. 2020.

V Jindřichově Hradci dne 17. 6. 2020   			V Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2020

................................................................			................................................................

za zhotovitele:					                 za objednatele:

Klára Víchová, jednatelka společnosti                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Hana Ayrerova, na základě plné moci