Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836,

zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

společnost Pokrývačství Bušta spol. s r.o.,

se sídlem Holubov č.p. 147, 382 03 Holubov,

zastoupená p. Lubomírem Buštou (rok nar. 1964), jednatelem,

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7986,

IČ: 25178709

DIČ: CZ25178709,

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,

číslo účtu: 1903005544/0600

na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)

společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 2. dubna 2020 uzavřena smlouvu o dílo č. 145/2020/OI na provedení dodávek a prací pro realizaci II. etapy díla „Oprava části střechy vč. výměny šindelové krytiny na lávce Rechle v Českém Krumlově“ (dále jen „Smlouva o dílo č. 145/2020/OI“),

- po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti (vícepráce a méně práce), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 145/2020/OI s tím, že všechny změny jsou zaznamenány v Soupisu skutečně provedených prací II. etapy díla „Oprava části střechy vč. výměny šindelové krytiny na lávce Rechle v Českém Krumlově“, které tvoří přílohu této dohody,

dohodly se smluvní strany na uzavření této dohody o narovnání (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)

Narovnání

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodly na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly tak, že v důsledku změn, uvedených v Soupisu skutečně provedených prací II. etapy díla „Oprava části střechy vč. výměny šindelové krytiny na lávce Rechle v Českém Krumlově“, dojde ke zvýšení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 145/2020/OI, o částku ve výši 95.588,50 Kč bez DPH.

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 145/2020/OI je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody bude činit celková cena díla částku ve výši 1.712.329,70 Kč bez DPH.

Způsob provedení narovnání

- Na základě této dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny uvedené v Soupisu skutečně provedených prací II. etapy díla „Oprava části střechy vč. výměny šindelové krytiny na lávce Rechle v Českém Krumlově“, jež mají dopad na celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo č. 145/2020/OI tak, že celková cena díla bude činit částku ve výši 1.712.329,70 Kč bez DPH.

- Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 145/2020/OI.

Společná a závěrečná ustanovení

- Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 18. května 2020, č. usnesení 0219/RM16/2020.

- Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Dohody.

- Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejich částí.

- Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Soupis skutečně provedených prací

V Českém Krumlově dne				V Holubově, dne

…………………………………………			…………………………………………

Město Český Krumlov					Pokrývačství Bušta spol. s r.o.

Mgr. Dalibor Carda, starosta města			p. Lubomír Bušta, jednatel