Usnesení č. RM/690/6/20

z 20. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.06.2020

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení BISTRO ROLAVA“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené statutárním městem Karlovy Vary a vybraným dodavatelem SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení BISTRO ROLAVA“, na základě kterého se z důvodu změny projektového řešení základové spáry zapříčiněného nestabilním podložím a dále z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, prodlužuje termín dokončení díla z 15.5.2020 do 15.6.2020.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic