Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00OB8O5

Sp.zn.:		9065/2019/INV

Čj.(Če.):	MUNAC 39457/2020/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:	 	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 		23.06.2020

# Změna č. 2 objednávky č. 81/2019

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod	     IČO: 48151122

Na základě usnesení  RM č. 10/270/19 ze dne 28.01.2019 byla vystavena objednávka č.81/2019 a její změna č.1 ze dne 28.06.2019, která se mění touto změnou č.2 na základě usnesení RM č.89/1937/20 ze dne 22.06.2020.

Předmětem Změny č. 2 objednávky je:

- Provedení hydrotechnického posouzení dle 2D matematického modelu na posouzení současného a navrhovaného stavu rozlivu vodního toku Metuje.

- Biologické hodnocení jarního a letního aspektu v řešeném území Příměstského parku Běloves.

- Sestavení celkového propočtu nákladů záměru dle dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

- Změna termínu dodání – celková dodací lhůta 31.8.2020.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletní dokumentace (projektová dokumentace včetně všech součástí a propočtu ceny díla a vydaného stavebního povolení) ke dni 31.08.2020.

Dodavatel se zavazuje objednateli k předložení projektové dokumentace v rozpracovanosti (v souladu s rozsahem dle vyhlášky č.499/2006 přílohy č.4 v platném znění) ke dni 30.07.2020.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

PD dodat v 5 tištěných paré a v elektronické podobě (PDF, dwg či pln) na CD.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Zbylá ujednání obsažené ve Změně č.1 objednávky č. 89/2019 zůstávají i nadále v platnosti.

Navýšení výdaje: 195.060,0 Kč bez DPH,  236.022,60 Kč včetně DPH

Celkem výše výdaje Kč:  775.060,0 Kč  bez 21% DPH,  937.822,60 Kč vč. DPH

Celková dodací lhůta:  31.08.2020

Úhrada zajištěna v kap.:  12			Objednávku vyhotovila:

Potvrzení odbor finanční: ...............................	Dne: 23.06.2020

Bez razítka města neplatné

.........................................................	           		podpis příkazce operace

............................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:1/3/3

# Text boxes

Peněžní ústav:

Číslo účtu: