strana 2

Dodatek č. 4 

ke smlouvě č. 10050021
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený ředitelem Ing. Petrem V a l d m a n e m 

(dále jen „ Fond „)

a
Obec Černá u Bohdanče

kontaktní adresa: Obecní úřad Černá u Bohdanče, Černá u Bohdanče 156, 533 41 Černá u Bohdanče

IČ: 00580601

zastoupená starostkou Lucií P a n c h á r t k o v o u

(dále jen „ příjemce podpory „)

se dohodly na této změně č. 2 ze dne 21. 6. 2016 a doplnění smlouvy č. 10050021 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 6. 9. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 2 ze dne 3. 8. 2015, dodatku č. 3 ze dne 18. 2. 2016:
1.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v oddílu A. písm. d) se mění na 30. 11. 2016.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3.
Příjemce podpory tímto potvrzuje, že obdržel Změnu č. 2 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 21. 6. 2016, včetně jeho přílohy (změna podmínek poskytnutí dotace), kterým bylo upraveno původní Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 16. 8. 2013.

4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V 

dne:






V Praze dne:








 

…………………………………




……………………………………

zástupce příjemce podpory





zástupce Fondu

2

