S M L O U V A     O     D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb. občanský zákoník

Článek 1

Smluvní strany

Město Svitavy

Sídlo:	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Zastoupené: 		starostou města

IČO: 	002 77 444

DIČ: 	CZ00277444

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jako „objednatel“

a

Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.

Sídlo:			Gruzínská 1912/10, 568 02, Svitavy

Zastoupené:

IČ: 			04825501

DIČ:  			CZ04825501

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

tel. č.:

mobil:

e-mail:

jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

Článek 2

Předmět smlouvy a cena díla

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele provést dílo tak, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí:

„Oprava střešního pláště RD Vladimíra Holana 806/10, Svitavy“

Předmět díla je dále specifikován v cenové nabídce ze dne  31. 5. 2020. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.

- Celková cena za dílo se stanovuje na základě cenové nabídky takto:

Cena díla byla dohodnuta ve výši 266.495,40 Kč bez DPH.

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

Článek 3

Termín plnění

- Zahájení provádění díla: následující den po uveřejnění smlouvy v registru smluv

Dokončení a předání díla: 31.7.2020 dle dodání materiálu.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s podmínkami této smlouvy.

- O předání provedeného díla sepíší strany předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. V případě, že se objednatel rozhodne, že převezme dílo i s drobnými vadami a nedodělky, uvedou se všechny vady v předávacím protokolu i s termínem odstranění, který stanoví objednatel.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti dohodnutému termínu, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Článek 4

Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen v této smlouvě a v jejích přílohách. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

- Předmětem díla nejsou případné vícepráce vyžádané nepředvídatelnými okolnostmi a vícepráce provedené navíc na základě požadavku objednatele nad rámec projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu. Ohledně víceprací musí strany uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Dílo musí být provedeno tak, aby odpovídalo platným ČSN a bezpečnostním předpisům.

Článek 5

Fakturace

- Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury musí být podepsaný předávací protokol.

- Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky v souladu s ujednáním článku 3. bodem 2 této smlouvy, je faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

Článek 7

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost s tím, že záruční doby činí 36 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě jinou lhůtu pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamaci provést buď písemně, nebo e-mailem na adresu zhotovitele:

Článek 8

Ostatní ujednání

- Objednatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

- Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke zrušení smlouvy, a to ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která byla již provedena.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.06.2020

Ve Svitavách dne 25.06.2020 				    Ve Svitavách dne 25.06.2020

Za objednatele:					                Zhotovitele:

………………………………			               ………………………………

Příloha č. 1

| Položkový rozpočet |
| --- |
| Zakázka: | Oprava střešního pláště Vlaimíra Holana 10 Svitavy |
| Misto |  | Vlaimíra Holana 10 Svitavy |
| Objednatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: | Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. | IČ: | 04825501 |  |
|  |  | Gruzínská 1912/10 | DIČ: | CZ04825501 |  |
|  | 56802 | Svitavy-Předměstí |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 23 370,15 |
| PSV |  |  |  |  | 232 125,25 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 11 000,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 266 495,40 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % | 266 495,40 | CZK |
| Snížená DPH |  | 15 | % | 39 974,00 | CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % | 0,00 | CZK |
| Základní DPH |  | 21 | % | 0,00 | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | -0,40 | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 306 469,00 | CZK |
|  | v |  |  | dne |  | 8.6.2020 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV |  |  | 3 156,30 |
| 62 | Upravy povrchů vnější | HSV |  |  | 1 301,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 2 927,40 |
| 712 | Živičné krytiny | PSV |  |  | 93 854,75 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 78 278,60 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |  |  | 23 028,40 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |  |  | 27 023,10 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 7 701,70 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 2 238,70 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 11 000,00 |
| 799 | Ostatní | HSV |  |  | 12 000,00 |
| 999 | Poplatky za skládky | HSV |  |  | 3 985,45 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 266 495,40 |

| Položkový rozpočet |
| --- |
| S: |  | Oprava střešního pláště Vlaimíra Holana 10 Svitavy |
| O: |  | Vlaimíra Holana 10 Svitavy |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 3 156,30 |
| 1 | 602015187RT6 | Omítka tenkovrstvá weber.pas silikon, zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 10,50000 | 268,00 | 2 814,00 |
| 2 | 602015191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 10,50000 | 32,60 | 342,30 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 1 301,00 |
| 3 | 622481211RU1 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova | m2 | 3,50000 | 180,00 | 630,00 |
| 4 | 713391193T00 | Těsnění spojů samolepící páskou | m | 11,00000 | 16,00 | 176,00 |
| 5 | 28355221R | Páska těsnicí š. spáry 3-7 mm hloubka 25 mm | m | 11,00000 | 45,00 | 495,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 2 927,40 |
| 6 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 42,00000 | 41,60 | 1 747,20 |
| 7 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 42,00000 | 28,10 | 1 180,20 |
| Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 93 854,75 |
| 8 | 712411101RT1 | Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 1 x nátěr - materiál ve specifikaci | m2 | 75,00000 | 8,50 | 637,50 |
| 9 | 712441659RT1 | Povlaková krytina střech do 30°, NAIP bodově, 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci | m2 | 75,00000 | 64,50 | 4 837,50 |
| 10 | 11163230 | Nátěr asfaltový penetrační | kg | 45,00000 | 42,60 | 1 917,00 |
| 11 | 62852265 | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral | m2 | 89,00000 | 152,00 | 13 528,00 |
| 12 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0,90000 | 921,00 | 828,90 |
| 13 | 713391192T01 | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | m | 22,00000 | 13,00 | 286,00 |
| 14 | 712378002R00 | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm | m | 7,50000 | 185,00 | 1 387,50 |
| 15 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 12,90000 | 212,00 | 2 734,80 |
| 16 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm | m | 7,00000 | 107,00 | 749,00 |
| 17 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm | m | 23,00000 | 118,00 | 2 714,00 |
| 18 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm | m | 36,00000 | 116,15 | 4 181,40 |
| 19 | 712400831R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | m2 | 75,00000 | 12,10 | 907,50 |
| 20 | 712400832R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé | m2 | 75,00000 | 14,50 | 1 087,50 |
| 21 | 712400834R00 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | m2 | 85,00000 | 1,45 | 123,25 |
| 22 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením | m2 | 85,00000 | 280,00 | 23 800,00 |
| 23 | 712491171RT1 | Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie, 1 vrstva - textilie ve specifikaci | m2 | 85,00000 | 31,50 | 2 677,50 |
| 24 | 24633515 | Tmel lepicí polyuretanový pro fólie Bramac 310 ml | kus | 3,60000 | 301,50 | 1 085,40 |
| 25 | 28322010 | Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm | m2 | 98,00000 | 218,00 | 21 364,00 |
| 26 | 309ECO225T | Nástavec 50x225 mm | kus | 365,00000 | 10,50 | 3 832,50 |
| 27 | 309FBS120T | Šroub do betonu 6,3x120 mm | kus | 365,00000 | 6,30 | 2 299,50 |
| 28 | 69366196T | Geotextilie seprační ze skelných vláken (vlies) | m2 | 85,00000 | 23,00 | 1 955,00 |
| 29 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1,00000 | 921,00 | 921,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 78 278,60 |
| 30 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 75,00000 | 51,50 | 3 862,50 |
| 31 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 75,00000 | 51,50 | 3 862,50 |
| 32 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo | m2 | 135,00000 | 112,00 | 15 120,00 |
| 33 | 713-POL01 | Příplatek za rozměrovou úpravu izolantu na stavbě | m3 | 0,70000 | 1 200,00 | 840,00 |
| 34 | 28375460.1 | Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm | m3 | 0,80000 | 2 500,00 | 2 000,00 |
| 35 | 28375460.1 | Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm | m3 | 1,25000 | 2 500,00 | 3 125,00 |
| 36 | 28375766.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 6,00000 | 1 900,00 | 11 400,00 |
| 37 | 28375766.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 1,00000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 38 | 28375766.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 0,60000 | 1 900,00 | 1 140,00 |
| 39 | 28375768.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S | m3 | 6,00000 | 2 350,00 | 14 100,00 |
| 40 | 28376471.A | Panel BACHL tecta - PUR 024 2500x1250x 100 mm | m2 | 9,00000 | 753,00 | 6 777,00 |
| 41 | 63151480.6 | Deska z minerální plsti ISOVER R 2000x1200x160 mm | m2 | 30,00000 | 450,00 | 13 500,00 |
| 42 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,90000 | 724,00 | 651,60 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 23 028,40 |
| 43 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 14,00000 | 121,50 | 1 701,00 |
| 44 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm | kus | 14,00000 | 31,10 | 435,40 |
| 45 | 762333110R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 | m | 6,00000 | 135,50 | 813,00 |
| 46 | 762334160R00 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami | m | 6,00000 | 124,00 | 744,00 |
| 47 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých | m2 | 20,00000 | 214,00 | 4 280,00 |
| 48 | 762823111T00 | Montáž dřevěných profilů hraněných plochy do 75 cm | m | 7,50000 | 32,00 | 240,00 |
| 49 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | m2 | 7,50000 | 15,00 | 112,50 |
| 50 | 13231018 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 25x25x3 mm | T | 0,10000 | 25 600,00 | 2 560,00 |
| 51 | 309FBS120T | Šroub do betonu 6,3x120 mm | kus | 60,00000 | 6,30 | 378,00 |
| 52 | 309FBS200T | Šroub do betonu 6,3x250 mm | kus | 75,00000 | 25,00 | 1 875,00 |
| 53 | 309FBS300T | Matice přesná šestihranná M 16 | kus | 45,00000 | 1,80 | 81,00 |
| 54 | 31120222.0000 | Podložka přesná 021702.1 otvor 17 mm | kus | 45,00000 | 0,78 | 35,10 |
| 55 | 31174010 | Prvek upevňovací šroub TKR 4,8 x 50 | kus | 240,00000 | 1,45 | 348,00 |
| 56 | 31174048 | Prvek upevňovací šroub TKR 4,8 x 300 | kus | 60,00000 | 38,50 | 2 310,00 |
| 57 | 31175355 | Hmoždinka Bulldog jednostranná E75 M16 | kus | 22,00000 | 13,70 | 301,40 |
| 58 | 31179129 | tyč závitová M16, DIN 975, poz. | m | 9,00000 | 64,00 | 576,00 |
| 59 | 60512585 | Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 3m š. do 100mm | m3 | 0,15000 | 3 265,00 | 489,75 |
| 60 | 60512698.3 | Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm | m3 | 0,10000 | 5 165,00 | 516,50 |
| 61 | 60512698.3 | Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm | m3 | 0,10000 | 5 165,00 | 516,50 |
| 62 | 60725008 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 8 mm | m2 | 11,00000 | 88,00 | 968,00 |
| 63 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm | m2 | 7,00000 | 224,00 | 1 568,00 |
| 64 | 60725017 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm | m2 | 5,00000 | 254,50 | 1 272,50 |
| 65 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,75000 | 1 209,00 | 906,75 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 27 023,10 |
| 66 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 8,00000 | 15,80 | 126,40 |
| 67 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 6,00000 | 21,30 | 127,80 |
| 68 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | m | 6,00000 | 24,80 | 148,80 |
| 69 | 764430810R00 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm | m | 11,00000 | 25,20 | 277,20 |
| 70 | 764908102RT2 | kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm, v ostatních barvách | kus | 1,00000 | 452,00 | 452,00 |
| 71 | 764908105RT2 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, v ostatních barvách | m | 7,50000 | 585,00 | 4 387,50 |
| 72 | 764908109RT2 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, v ostatních barvách | m | 4,00000 | 720,00 | 2 880,00 |
| 73 | 764333220R0X | Krycí lišta z Pz plechu včetně rohů, spojů, lišt | m | 6,00000 | 220,00 | 1 320,00 |
| 74 | 764421230R0X | Okapnice z Pz plechu včetně rohů, spojů, lišt a | m | 7,50000 | 235,00 | 1 762,50 |
| 75 | 764421250R0X | Krycí lišta z Pz plechu včetně rohů, spojů, lišt | m | 7,50000 | 245,00 | 1 837,50 |
| 76 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,20000 | 1 317,00 | 263,40 |
| 77 | 028 | Podpěra pod uzemňovací vedení - zavaření | ks | 30,00000 | 65,00 | 1 950,00 |
| 78 | 001244589 | Montáž držáku sněhové zábrany | ks | 75,00000 | 68,00 | 5 100,00 |
| 79 | 0012445896 | Přeplátování sněhového držáku | ks | 75,00000 | 80,00 | 6 000,00 |
| 80 | 765312785R00 | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plastový | m | 6,00000 | 65,00 | 390,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 7 701,70 |
| 81 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 8,50000 | 352,00 | 2 992,00 |
| 82 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 10,00000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 83 | 60510001 | Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m | m | 10,50000 | 20,00 | 210,00 |
| 84 | 61191685 | Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B | m2 | 10,00000 | 192,00 | 1 920,00 |
| 85 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0,10000 | 797,00 | 79,70 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 2 238,70 |
| 86 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 5,00000 | 125,00 | 625,00 |
| 87 | 783626021R00 | Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, | m2 | 4,50000 | 155,00 | 697,50 |
| 88 | 783626027R00 | Nátěr syntetický truhl. výrobků základní, | m2 | 4,50000 | 165,00 | 742,50 |
| 89 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 4,50000 | 38,60 | 173,70 |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 12 000,00 |
| 90 | 799-POL02 | Hromosvod | soubor | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  | 3 985,45 |
| 91 | 97999999XT00 | Poplatek za skládku suti - ocel / plech | t | 0,15000 | 3,00 | 0,45 |
| 92 | 979990001R00 | Poplatek za skládku suti - beton, cihly, omítka, k | t | 5,00000 | 500,00 | 2 500,00 |
| 93 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina | t | 0,30000 | 1 980,00 | 594,00 |
| 94 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka | t | 0,20000 | 1 980,00 | 396,00 |
| 95 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren | t | 0,25000 | 1 980,00 | 495,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 11 000,00 |
| 96 | VRN1 | Zřízení staveniště |  | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |