# Dodatek č. 1

# SMLOUVY č. 9/2019

o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“

I.

Smluvní strany

# Plzeňský kraj

se sídlem:                                Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO:                                         70890366

DIČ:                                         CZ70890366

Zastoupený                              Ing. Josefem Bernardem, hejtmanem

K podpisu dodatku oprávněn:  na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje       č.   /20   ze dne   2020 p. Ivo Grüner, náměstek hejtmana

Bankovní spojení:                    Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu:                               1063003350/5500

jako poskytovatel dotace, na straně jedné

(dále jen Poskytovatel)

a

město Rokycany

Se sídlem:                                 Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

IČO:                                           00259047

DIČ:                                           CZ00259047

zastoupené:                              starosta p. Václav Kočí

Bankovní spojení:                     Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                 9005-321381/0100

jako příjemce dotace, na straně druhé

(dále jen Příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

ke shora označené smlouvě o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „Metropolitní síť Rokycany etapa 8“, uzavřené dne 15. 07. 2019 mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace (dále jen „smlouva“),

tento dodatek č. 1:

II.

Předmět dodatku

Smlouva se mění následovně:

- Prodloužení  termínu pro realizaci projektu a čerpání dotace o 1 měsíc

Čl. II. bod 3. – Původní znění:

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 30.11.2020. Do 30.11.2020 má být dosaženo stanoveného účelu dotace.

Čl. II. bod 3. – Nové znění:

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 30.12.2020. Do 30.12.2020 má být dosaženo stanoveného účelu dotace.

- Úprava věcného rozsahu dotací podpořeného projektu

Čl. I. bod 1.  - Původní znění:

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na realizaci projektu „Metropolitní síť Rokycany etapa 8“.

Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce v rozsahu dle Osnovy popisu projektu příloha č. 1 smlouvy. Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí Dotace (č. 179CN00009 ze dne 11.04.2019) podaná prostřednictvím systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

Čl. I. bod 1. - Nové znění:

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na realizaci projektu „Metropolitní síť Rokycany etapa 8“.

Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce v rozsahu dle Osnovy popisu projektu příloha č. 1 smlouvy. Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí Dotace (č. 179CN00009 ze dne 11.04.2019) podaná prostřednictvím systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/), modifikovaná Příjemcem v rozsahu projektu žádostí č.j. MeRo/683/ORM/20 ze dne 6.3.2020, doručené Poskytovateli prostřednictvím datové schránky dne 6.3.2020.

Smluvní strany se dohodly, že projekt „Metropolitní síť Rokycany etapa 8“ bude realizován v souladu s žádostí upravující věcný rozsah projektu.

III.

# Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí účelové dotace nejsou uzavřením tohoto dodatku nijak dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě.

3. Platnosti tento dodatek nabývá dnem jeho podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému Registru smluv.

4. Vůle k uzavření tohoto dodatku je na straně poskytovatele dotace dána usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. /20 ze dne 6. 4. 2020 a na straně příjemce dotace usnesením č. 13870 ze zasedání rady města Rokycany ze dne 7. 4. 2020.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před podpisem přečetly, že obsahu dodatku zcela rozumí a s celým jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za poskytovatele: 			            Za příjemce:

V Plzni dne …………………….                V Rokycanech dne ……………….

………………………........…	              ……..………..……..…....……….

Ivo Grüner                                                   Václav Kočí

náměstek hejtmana Plzeňského kraje	    starosta města Rokycany

(podepsáno elektronicky)                            (podepsáno elektronicky)