**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL Centrální nákup, příspěvková organizace

se sídlem: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

zapsaná: v obchodním rejstříku, sp. zn. Pr 723 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO: 72046635

zastoupený: Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

oprávněné kontaktní osoby: ……………………………………………………

bankovní spojení: ………………………………………

e-mail: …………………………..

telefon: ……………………………..

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Tomáš Janda

se sídlem: Okružní 43/3, 326 00, Plzeň – Božkov

zapsaná: fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Plzně

IČO: 87524228

DIČ: ……………………………………

bankovní spojení: …………………………………..

e-mail: ……………………………………………

telefon: …………………………………..

dále jen („zhotovitel“)

společně dále jako („smluvní strany“)

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY, MÍSTO PLNĚNÍ**

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci vymalování vnitřních prostor objednatele na adrese Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro (dále „vnitřní prostory“). Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

2.2 Vymalováním se rozumí provedení malířských prací ve vnitřních prostorách včetně dodávky materiálu, zakrytí oken, podlah a nábytku, zasádrování prasklin, odstranění plísně a závěrečný úklid. Použití konkrétních barev a postupů bylo projednáno se zástupcem objednatele na osobní prohlídce místa plnění dne 3. 6. 2020.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s vnitřními prostory a podmínkami realizace díla, a to především na základě osobní prohlídky dne 3. 6. 2020. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla.

**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

3.1 Zahájení prací: 29. 6. 2020

Ukončení a předání kompletního díla: 3. 7. 2020

Zhotovitel bude dílo provádět pouze mezi 6:30 h a 15:30 h příslušného dne.

3.2 Dílo bude provedeno podle následujícího harmonogramu:

* v termínu od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020 kancelář č. 6, kancelář č. 7, kancelář č. 8, kancelář č. 9, kancelář č. 10, malá zasedací místnost
* v termínu od 1. 7. 2020 do 3. 7. 2020 kancelář č. 1, kancelář č. 2, kancelář č. 3, kancelář č. 4, kancelář č. 5, kuchyně, chodba, WC

3.3 Vnitřní prostory budou zpřístupněny na základě předchozí domluvy s kontaktní osobou objednatele dle čl. I. Smlouvy. Vymalovány nebudou archivní místnosti objednatele.

**IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Celková cena za dílo činí: **49.730,- Kč bez DPH**

Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

4.2 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. V případě, že během plnění dojde k neočekávánému navýšení ceny v důsledku víceprací, které nebylo možné objektivně posoudit, objednatel odsouhlasí navýšení ceny na základě předložených vyčíslených podkladů a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě.

4.3 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury, která je splatná do 14 dnů od doručení objednateli.

**V. PROVÁDĚNÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**

5.1 Při provádění díla se zhotovitel řídí pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel odpovídá za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla. Zhotovitel dbá při provádění díla na to, aby nedošlo k poškození interiéru, nábytku nebo odcizení vybavení vnitřních prostor. Zhotovitel odpovídá na škodu na majetku objednatele nebo vnitřních prostorách v souvislosti s prováděním díla.

5.2 Zhotovitel včas písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zkontroluje provedené dílo, a pokud je řádně dokončeno, podepíše předávací protokol. Oboustranným podepsáním protokolu se dílo považuje za dokončené, řádně předané a převzaté. Zhotovitel vyklidí vnitřní prostory do 2 pracovních dnů po předání díla, resp. po odstranění vad. Během vyklizení zhotovitel vnitřní prostory uklidí, zlikviduje odpad, vytře podlahu a vrátí rozestavěný nábytek do původního stavu.

5.3 Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, poznamená je objednatel do protokolu a stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Do té doby nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo. O odstranění vad bude vyhotoven protokol.

**VI. ZÁRUKA ZA JAKOST**

6.1 Objednatel stanoví záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za kvalitu jím provedeného díla podle této smlouvy. Záruční doba běží ode dne podpisu předávacího protokolu, je-li dílo předáno bez vad, nebo ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků.

6.2 Objednatel oznámí vady písemně zhotoviteli a stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu odstraňování vad záruční doba neběží. O odstranění vad bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

**VII. SANKCE**

7.1 Při nesplnění lhůty pro řádné dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

7.2 V případě nesplnění termínu vyklizení místa plnění zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den plnění.

7.3 V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

**VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.3 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

8.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Plzni, dne 29.6.2020 V Plzni, dne 29.6.2020

…………………………………….. ………………………………………..

…………………………………… …………….………………………..

za objednatele: za zhotovitele:

**Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka** **Tomáš Janda**

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele