SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie Vinohradská, IČO 64 38 67 74, Vinohradská 1971/38, 120 00 Praha 2

Dodavatel: Václav Bára, IČO: 149 826 25, Žufanova 1095/10, 16300 Praha 17, Řepy, bank. spoj.: 2533329/0800, ŽL vydán 4. 5. 1994, Prahou 6, č. j. žo/0003745/94/Cel

Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést vymalování vnitřních prostor školy, kompletně zajistit tyto práce:

- Malování dle zadání – bíle, barevně, sokly do výše 1,5 m omyvatelnou (syntetickou) barvou.

- Částečné škrábání starých maleb, odstranění (nebo přemalování) olejové malby soklů.

- Ochrana před zašpiněním nábytku, počítačů, oken, tabulí, elektroniky apod., jejich zakrytí a stěhování.

- Likvidace suti.

- Úklid po malování - uvedení prostor po malování do původního stavu (včetně odstranění barvy z podlah, oken včetně rámů, vypínačů, nábytku, světel, prosklených zdí, apod.).

- Odstranění zbytků barev malování z minulých let z oken včetně rámů, vypínačů, světel, prosklených zdí, apod.

Doba plnění

Práce budou konány od 1. 8. 2020 do 19. 8. 2020. Dodavatel se zavazuje koordinovat práce s firmou zajišťující rekonstrukci sociálního zařízení, a firmou zajišťující a úklid školy před zahájením školního roku, aby jejich práce nebyla poškozena; uvedené práce jsou prioritní. Může s nimi dohodnout i jinou dobu na malovaní v měsíci červenec 2020

Místo plnění.

Dílo bude provedeno v Obchodní akademii Vinohradská, Vinohradská 38/1971, Praha 2.

Cena

Práce budou konány v těchto jednotkových cenách uvedených včetně DPH:

| Malba bílou barvou/m2 (strop) | 29,00 |
| --- | --- |
| Malba bílou barvou/m2 (stěny) | 29,00 |
| Malba barevně/m2 | 49,00 |
| Malba soklů/m2 včetně odstranění nátěru olejovou barvou a případných zednických prací | 105,00 |

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která byla stanovena podle prohlídky na místě a podle odsouhlasené cenové nabídky ve výši: 273 140,- Kč.

Platební podmínky

Práce budou fakturovány po provedení celé zakázky, objednatel neposkytuje zálohy. Přílohou faktury bude předávací protokol s výměrou jednotlivých malovaných ploch členěný podle jednotlivých místností.

Ostatní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo změnit počet malovaných místností. Při změně počtu malovaných místností bude dodavatel účtovat nabízené jednotkové ceny.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským zákoníkem.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie Vinohradská.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 6. 2020

………………………………..	………………………………..

objednatel	dodavatel