**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2020/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„*Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu ARCLib*“,** které bylo vyhlášeno dne 22. 12. 2016 a na základě cenové nabídky ze dne 7. 2. 2017, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Dne 9. 3. 2017 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu ARCLib***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k plnění v roce 2020 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** | **Práce v MD** |
| **Rok 2020–12 měsíců** | **1.1.2020** | **31.12.2020** | **288** |
| **Etapa poloprovozu – pokračování** | 1.1.2020 | 14.3.2020 |  |
| Github issues – průběžná oprava chyb a vylepšení systému na základě požadavků z testování |  |  |  70 |
| **Pokračovací etapa** | 14.3.2020 | 31.10.2020 |  |
| Agenda reportů |  |  | 18 |
| Podpora SIP v jiný formátu než NDK (BAGIT, ProArc, Kramérius) |  |  | 15 |
| Úpravy Wiki a dokumentace |  |  | 6 |
| #33 Viditelnost "Deletion request" z pozice zadavatele |  |  | 4 |
| #39 Návrh k ingest routine: Fronta procesů jako alternativa CRONu |  |  | 15 |
| #59 Rozšíření možností vyhledávání - "jen poslední verze AIP XML" |  |  | 3 |
| #62 Info o profilech při chybě preprocessingu (+ lock na profily) |  |  | 7 |
| #71 Import stejného balíčku by měl vést k ohlášení duplicity |  |  | 5 |
| #75 Návrh na změnu mapování "authorial ID"  |  |  | 10 |
| #84 Možnost změnit Validační profil v případě pádu ingestu |  |  | 15 |
| Rezerva na další issues a požadavky (Podpora SIP DSPACE) |  |  | 90 |
| **Podpora produkčního provozu KNAV** | 1.11.2020 | 31.12.2020 |  |
| Realizace podpory produkčního provozu KNAV |  |  | 30 |

**Za objednatele:**

V Praze, dne ………………………………

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2020/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne …………………………….

Mgr. Tibor Szabó