Č.j. 281676/2016-ČRA

Dodatek č. 5 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem

„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka    v zóně Sidama“

- Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:		Kateřina Manová

Tel.: 					251 108 170

E-mail: 				manova@czda.cz

IČO: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.

Zastoupený:				panem Šimonem Pánkem

Sídlem:				Šafaříkova 24, 120 00  Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Jana Toužimská

Tel.: 					777 782 079

E-mail: 				jana.touzimska@clovekvtisni.cz

IČO: 					25755277

DIČ: 					CZ25755277

Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu:				600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.:		Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ uzavřené dne 17. 10. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. V reakci na žádost etiopského partnera SZWMED (Sidama Zone Water, Mines and Energy) zajistí do 30. 11. 2017 zhotovitel dle příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku v lokalitě Bargo napojení vrtu na veřejnou elektrickou síť, vč. instalace nadzemního elektrického vedení vysokého napětí z centra kebele k vrtu v délce cca 1000 m, dodávku a montáž transformátoru (25 kW/30kVA), napojení na hlavní rozvaděč vrtu a zaplacení veškerých souvisejících poplatků, a v lokalitách Bargo a Teso asistenci komunitám při výkopech pro položení výtlačného a distribučního potrubí. Cena aktivity 1.1.3. Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu se na základě provádění těchto prací navýší o částku 625.710,- Kč včetně DPH (šest set dvacet pět tisíc sedm set deset korun českých), a to v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku. Práce v hodnotě 625.710,- Kč jsou částečným protiplněním za částku 1.662.000,- Kč, o kterou byl rozpočet projektu snížen v roce 2015 dodatkem č. 2 ke Smlouvě. Částka 625.710,- Kč bude použita v letech 2016 a 2017, v roce 2016 ve výši 544.640,- Kč a v roce 2017 ve výši 81.070,-. Celková cena plnění předmětu Smlouvy činí 21.999.616,- Kč včetně DPH.

I.3. Smluvní strany zjistily, že administrativní chybou uvedly v dodatku č. 2 a č. 4 ke Smlouvě nesprávně cenu plnění díla. Smluvní strany konstatují, že v dodatku č. 2 ke Smlouvě měla být v odst. I.3. správně uvedena celková cena projektu ve výši 20.338.000,- Kč  a v dodatku č. 4 ke Smlouvě měla být v odst. I.2. uvedena celková cena plnění ve výši 21.373.906,- Kč.

I.4. Smluvní strany se dohodly oproti dodatku č. 3 a č.4 ke Smlouvě, že částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění Smlouvy v roce 2016 po odečtení smluvní pokuty (podle dodatku č. 3), která byla uplatněna dopisem ze dne 7.3.2016 ve výši 189.800, činí 7.494.293,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc dvě stě devadesát tři korun českých) včetně DPH. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění Smlouvy v roce 2017, činí 3.315.523,- Kč (slovy: tři milióny tři sta patnáct tisíc pět set dvacet tři korun českých) včetně DPH.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6.  Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace napojení vrtu v lokalitě Bargo na veřejnou elektrickou síť

Příloha č. 2 Specifikace asistence komunitám při výkopech pro položení distribučního potrubí v lokalitách Bargo a Teso

Příloha č. 3 Upravený etapový rozpočet, nahrazující přílohu č. 2 dodatku č. 4 ke Smlouvě

Příloha č. 4 Upravený časový harmonogram projektu platný pro rok 2017

I.8. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Šimon Pánek ředitel společnosti Člověk v tísni |
| --- | --- |