DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/16/2020,

uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2020

mezi

objednatelem: 	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: 		Lothar Lorenz

Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov

Dohodou obou smluvních stran se celkový počet TJ uvedený v čl. II, odst. 3 
zvyšuje o 1400 Nh na celkových 1630 Nh, cena díla se zvyšuje o 306.600,- Kč na celkových 356.970,- Kč, a termín provedení uvedený v čl. III, odst. 2 se prodlužuje do 31. 12. 2020.

V Hoře Svatého Šebestiána dne 29. 6. 2020

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Petr Markes						Lothar Lorenz

ředitel

…………………………….				…………………………….

Marcel Segeš

revírník

…………………………….

Zdeněk Kopecký

revírník

…………………………….