**Příloha č. 1 Obchodních podmínek – Technická specifikace**

1. **Obecná charakteristika**

V rámci realizace předmětu plnění budou provedeny úpravy současných funkcionalit IS VZP ČR (tj. aplikací/modulů ZIS: CRP, CRP – HUB, RSZP, UVV+POKL, SAP, BAM/BI, PUZP, PSOS, IPF, B2B), které je nutné realizovat na základě připravované legislativní změny, která má nabýt účinnosti 1. 1. 2021, a kterou má dojít k zavedení nové kategorie OSVČ v paušálním režimu. VZP ČR jako správce aplikace Centrálního registru pojištěnců (dále „CRP“) musí zajistit příslušnou komunikaci v rámci veřejného zdravotního pojištění (dále též jen „v.z.p.“) a komunikaci s Generálním finančním ředitelstvím/Finanční správou (dále „GFŘ“/„FS“) o evidenci osob samostatně výdělečně činných (dále „OSVČ“) v paušálním režimu a jejich úhradách v rámci v.z.p., tj. zajistit aplikační podporu oboustranné komunikace mezi zdravotními pojišťovnami (dále ZP) a CRP/jejím nově vytvořeným modulem CRP – HUB (dále též jen „CRP - HUB“) a dále aplikační podporu komunikace mezi CRP – HUB a GFŘ/FS (dále vše též jen „komunikace“) a dále provést související úpravy IS VZP ČR, tak aby byla vytvořena (implementována) aplikační podpora pro novou kategorii OSVČ v paušálním režimu též v rámci IS VZP ČR (dále vše též jen „podpora OSVČ v paušálním režimu“) a nedošlo při tom k ovlivnění standardní funkcionality OSVČ v ZIS. Součástí plnění je předání a licenční „uvolnění“ dokumentace pro eGSB (vytvořené na základě zvláštní smlouvy) pro třetí osoby tak, aby byl jimi umožněn podle této dokumentace další technologický rozvoj/vývoj/úpravy a Technická podpora modulu eGSB.

1. **Popis úprav aplikací IS VZP ČR**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. **Požadavky na hardware**

Realizované úpravy ASW vyvolané novou kategorií OSVČ v paušální platbě budou prováděny v rámci stávajících aplikací ZIS:

* CRP
* IPF
* B2B
* RSZP
* UVV+POKL
* BAM
* SAP
* PUZP
* PSOS

K provozování těchto aplikací (i po úpravách) bude využit stávající HW datových center VZP ČR (DC1 a DC2), a to bez dopadu na výkonnost systému, vyjma diskových prostorů a síťového přenosu.

**Kapacitní požadavky na HW pro CRP, CRP – HUB, eGSB, RSZP, UVV+POKL.**

Zhotovitel uvede v rámci výstupů z Analytického projektu (dále „AP“) do tabulky dle vzoru viz Tabulka 1 „Kvalifikovaný odhad kapacitních požadavků na HW“, kdy pro zpracování odhadu použije očekávaný vstup 150 000 plátců do režimu paušální platby.

Jedná se o:

* Odhad navýšení kapacitních požadavků na diskové prostory na 1 rok provozu,
* Odhad na kapacity síťových přenosů na 1 rok provozu s identifikací špičkových požadavků na přenos.

Tabulka 1: Kvalifikovaný odhad kapacitních požadavků na HW - vzor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponenta/modul | Diskové požadavky [GB] | Síťové přenosy [GB/rok] | Špičkové síťové přenosy [GB] |
| CRP |  |  |  |
| CRP – HUB |  |  |  |
| eGSB |  |  |  |
| RSZP |  |  |  |
| UVV+Pokl |  |  |  |

1. **Požadavky na realizaci plnění (Díla)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. **Poddodavatelé**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. **Licence**

Licence k užití autorských děl, které vytvoří Zhotovitel v rámci plnění podle této smlouvy nebo na základě zvláštní smlouvy, je poskytována podle čl. XII. této smlouvy.

Licence dle čl. XII., odst. 2.2. této smlouvy je poskytována k modulům eGSB a CRP-HUB.

Licence dle čl. XII., odst. 2.3. této smlouvy je poskytována k ostatním komponentám ZIS.

1. **Technická podpora**

Obsah a rozsah Technické podpory, která bude poskytována podle této smlouvy, je stanoven v čl. II., odst. 5. této smlouvy a v Příloze č. 2 této smlouvy, doba poskytování Technické podpory je uvedena v čl. III., odst. 14. této smlouvy.

1. **Přílohy**

Nedílnou součástí této Technické specifikace je její příloha, a to:

Příloha č. 1 TS včetně jejích příloh 1 - 6 – soubor „2000134\_P1\_TS\_-\_Tech\_spec\_pro\_OSVCPP“