Smlouva o nákupu zboží

číslo:  05 /2020

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

# Smluvní strany

Objednatel:     Domov mládeže a Školní jídelna

Holečkova 2

370 04 České Budějovice

Zastoupen: Křížovou Lucií, ředitelkou

IČO: 	 600 77 611

DIČ:    CZ 600 77 611

## Bankovní spojení:

Číslo účtu: 	ČSOB

120 183 63/0300

Kontakt :  tel.:  387 318 241,  737 046 354

Dodavatel: 	Aleš Šorfa- ALSTAV

Rudolfovská 10

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 01

Zastoupen: Šorfa Aleš

IČO:        	12936791

## DIČ: 			CZ 6201281482

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna

Číslo účtu:  		0562008389/0800

Kontakt: tel. 605 487 715

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ v Českých Budějovicích

Článek II.

Předmět a místo plnění smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést akci pro objednatele řádně a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou,  dále v této smlouvě specifikované a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit dodavateli dohodnutou cenu zboží.

2.2. Předmětem plnění této smlouvy je: Pokládka obkladů a dlažeb v sociálním zařízení

dle nabídky.

2.3. Dodavatel se zavazuje dodat služby na své náklady a nebezpečí podle odsouhlasené nabídky, platných norem a předpisů  tak, aby mohlo sloužit určenému účelu.

2.4.  Objednatel se zavazuje hotové služby převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Článek III.

Doba plnění

3.1 Dodavatel se zavazuje dodat služby v termínu :

-  zahájení dodávky 				                                                    1. 7. 2020

-  ukončení dodávky  a  předání  zboží objednateli     		                           14. 8.  2020

Článek IV.

Cena díla

4.1 Celková cena zboží byla dohodnuta smluvními stranami na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena bez  DPH:  77 785,00 Kč

DPH:   16 335,00 Kč

Celkem za cenu:  94 120,- Kč včetně DPH 21%

Článek V.

Platební podmínky

5.1 Cenu za služby uhradí objednatel po předání a převzetí díla.

5.2 Splatnost faktury je stanovena na  14 dnů.

Článek VI.

Provedení a předání zboží

6.1 Služby jsou předány pokud dodavatel předvede jeho způsobilost sloužit svému účelu.

6.2 Služby jsou dodané jeho dokončením a předáním

6.3	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí zboží pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li objednatel bezdůvodně potvrdit převzetí zboží, v předávacím protokolu se o tom učiní poznámka, dílo se pak považuje za předané okamžikem tohoto odmítnutí.

Článek VII.

Smluvní záruky

7.1 Dodavatel poskytuje záruku na dílo podle této smlouvy v trvání 24  měsíců od data předání díla.

7.2 Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé provozem v nevhodných podmínkách či nevhodným chováním nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní  strany mohou od smlouvy okamžitě odstoupit za  podmínek daných  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8. 2  V případě odstoupení od  smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel nárok na uhrazení převzatých  a   dodaných  částí  díla   podle  této  smlouvy  a  prokazatelně vynaložených  nákladů směřujících k plnění předmětu díla.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými  zástupci smluvních stran.

9.2  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3   Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

9.4  Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

9.5   Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné a vážné vůle.

V Českých Budějovicích  dne 30.6.  2020         V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2020

……..……………………………                                            ………………………………… Objednatel- Křížová Lucie, ředitelka DM a ŠJ                       Dodavatel- Aleš Šorfa, ALSTAV