Smlouva  o dílo ze dne 25. 6. 2020

A. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:		PP STŘECHY s.r.o.

Vápenice 2980/7, 796 01  Prostějov

zastoupený:	jednatelem firmy Petrem Pospíšilíkem

bank. spoj:	Česká spořitelna a.s., pobočka Prostějov

č. účtu:	           1502484329/0800

IČO:		25559877

DIČ:		CZ25559877

tel:		603545801, 603545804

e-mail:             pospisilik@ppstrechy.cz

Objednatel:	            Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 3, 796 01 Prostějov

zastoupený:     Mgr. Michalem Müllerem, pověřeným řízením školy

bank. spoj:       KB

č. účtu:             958 422 0277/0100

IČO:		 47922206

tel:                   582 800 077

e-mail:             gjw@gjwprostejov.cz

uzavírají smlouvu o dílo dle § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb.

B. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést  pro objednatele v řádné kvalitě:

„Opravu zaatikového koryta na budově A – Kollárova 3 v Prostějově“

„Opravu ploché střechy na budově B – Kollárova 1 v Prostějově“

viz. příloha - položkový rozpočet

1.	Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli a jiným osobám v důsledku prací, prováděných zhotovitelem.

2.	Objednatel si vyhrazuje určit rozsah prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje, že objednané práce - viz. rozpočet - podle uvedených podmínek a této smlouvy provede.

3.	Dílo bude provedeno ve vzorné kvalitě a podle platných právních předpisů a ČSN.

4.	Pokud v průběhu provádění díla vznese objednatel požadavek na změny nebo vícepráce oproti sjednanému rozsahu díla, budou tyto po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny.

5.	Ostatní vícepráce související s dokončením díla dle původního projektu budou po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny.

6.	Objednatel si vyhrazuje právo určit osobu jím pověřenou jako stavebně technický dozor.

C.  TERMÍN PROVEDENÍ

zahájení:         20. 07. 2020

dokončení:      21. 08. 2020

Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu provedení díla o dobu trvání nepříznivého počasí, znemožňujícího dodržení technologického postupu prací.

D.  CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

1.	V souladu se zákonem  o cenách se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

celkem bez DPH 	           245 963,91             			21% DPH 	     	 	  51 652,42

zaokrouhlení		                     -0,33

celkem vč. DPH	           297 616,00

viz. příloha - položkový rozpočet

- Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu.

- Po předání díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu.

4.	Faktura bude předána na adresu objednatele se všemi obecně platnými náležitostmi. Věcnost faktury bude doložena soupisem provedených prací vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

5.	Doba splatnosti faktury je stanovena dohodou na 14 kalendářních dnů od prokazatelného předání faktury objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti.

E.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo bude předáno a převzato písemným zápisem. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je zakázka splněna a zhotovitel má nárok na zaplacení sjednané ceny. Práce na zakázce se zhotovitel zavazuje řádně dokončit a zápisem předat objednateli.

Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole dokončeného díla, připraví zápis o dokončení a předání díla. Při přejímce budou sepsány případné vady a nedodělky               a stanoven termín jejich odstranění.

F.  ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce 4 roky a na materiál minimálně 7 roků, nebo záruku určenou výrobcem. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v záruční době objednatelem na jeho výzvu do 3 dnů, popřípadě v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami.

G.  SMLUVNÍ POKUTY

1.	V případě prodlení s předáním díla zhotovitel objednateli zaplatí smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

2.	V případě prodlení s úhradou faktur objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny faktury za každý týden prodlení.

3.	Za každý den prodlení s odstraňováním vad uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu 500,- Kč za každou vadu.

H.  ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést zakázku ve vzorné kvalitě a řádně při respektování platných předpisů, technologických postupů, norem a při použití nejnovějších poznatků v daném oboru. Při nedodržení tohoto požadavku může objednatel uplatnit srážku z ceny.

- Odstoupit od této smlouvy lze

a/ ze strany zhotovitele:

- v případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli oprávněné platby ve stanoveném termínu.

b/ ze strany objednatele:

- v případě neplnění dílčích termínů zhotovitelem a v případě, že práce zhotovitele    nebudou průběžně prováděny v požadované kvalitě

- v případě, že zhotovitel použije bez předchozího odsouhlasení objednatelem jiný než projektovaný materiál nebo technologický postup

3.	Objednatel tímto prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

4.  	Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zhotovované věci do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.. Objednatel nezodpovídá za případné ztráty. Materiály a činnost zhotovitele není krytá pojistkou objednatele. Pojištění díla je povinností zhotovitele.

5.  	Zhotovitel provede celé dílo na vlastní nebezpečí, přechod nebezpečí na objednatele bude dán termínem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. 	Pokud do 5 kalendářních dnů od dohodnutého termínu zahájení prací zhotovitel nezahájí práce, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez nároku na uplatnění jakýchkoliv sankcí, postihu či pokut ze strany zhotovitele. Pokud objednateli vznikne z důvodů nenastoupení zhotovitele škoda, uhradí tuto škodu zhotovitel.

7.  	Ubytování, stravování, šatnování a doprava je věcí zhotovitele.

8.  	Výpomocné práce spojené s prováděním vlastních prací si zajišťuje zhotovitel.

9.  	Dopravu materiálu včetně nakládání, skládání, skladování a jeho uložení je věcí zhotovitele.

10. 	Vydávání materiálu a jeho střežení je věcí zhotovitele.

11. 	Po ukončení zakázky provede zhotovitel úklid pracoviště a odvoz odpadu po vlastní práci - v souladu s § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Zhotovitel předloží objednateli doklad o uložení odpadu na skládku.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy týkající se BaOZ, PO, životního prostředí, případné další závazné normy. V případě, že dojde k porušení těchto předpisů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za zjištěnou vadu a nahradí škodu vzniklou objednateli z titulu nedodržování těchto předpisů.

- Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Zhotovitel nese odpovědnost za věc - dílo do doby převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Kromě obvyklých náležitostí (počasí, stav pracovníků, stručný popis prováděné činnosti po jednotlivých dnech apod.) budou do stavebního deníku zásadně zaznamenávány:

- vzniklé škody či mimořádné události

- změny postupu vůči projektové či jiné závazné dokumentaci

- výzvy zhotovitele alespoň 3 pracovní dny předem na kontrolu následně zakrývaných či znepřístupněných prací. Pokud na takovou výzvu objednatel včas nereaguje, má zhotovitel za to, že může v práci pokračovat

- výzvy na přejímací řízení, komplexní zkoušky apod.

- práce vyžadující technický dozor.

15. 	Vznikne - li činností zhotovitele objednateli jakákoliv škoda je povinností zhotovitele tuto škodu uhradit v plném rozsahu. Za škodu se považují i náklady vzniklé objednateli pozdním předáním díla, nebo pozdním odstraněním vad a nedodělků.

16.  	V případě, že zhotovitel bude v časovém,  nebo věcném skluzu s prováděním prací, vyzve jej objednatel písemně k sjednání nápravy s určením termínu. Pokud zhotovitel nezajistí ani v tomto termínu dohnání skluzu, má objednatel právo zajistit dohnání skluzu jinými kapacitami a odstoupit od smlouvy bez úhrady škod vzniklých zhotoviteli. Pokud vznikne z výše uvedených důvodů škoda, uhradí ji zhotovitel.

17.  	Vady uplatněné objednatelem během záruční doby odstraní zhotovitel bezplatně v termínu do 3 dnů po obdržení reklamace. Za každý den prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 1. 000,-Kč. Zhotovitel uhradí náklady na odstranění vad havarijního charakteru tzn. vady, jež si z časových důvodů odstraní v záruční době objednatel.

18.  	Vady bránící provozu odstraní zhotovitel do 1 dne.

19.  	Pokud dojde činností zhotovitele ke vzniku škod na vlastnictví veřejném, sousedů, či na díle samém, je povinen tyto zhotovitel odstranit na vlastní náklady.

20.  	Zhotovitel tímto prohlašuje, že celá dodávka díla dle této SOD nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky.

21.  	Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne žádné informace obchodního nebo technického charakteru související s prováděním díla třetí osobě.

22.	Objednatel umožní zhotoviteli odběr el. energie a vody a určí místo odběru, spotřeba bude měřena zhotovitelem. Počáteční a konečný stav el. energie a vody budou zapsány ve stavebním deníku. Zhotovitel a objednatel se budou podílet na úhradě nákladů spojených s užíváním el.energie a vody ve výši a způsobem dohodnutým oběma stranami.

23.	Součástí díla a ceny je provedení veškerých potřebných zkoušek  a revizí, předložení atestů a prohlášení o shodě v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.

24.       Zhotovitel se zavazuje doložit  uzavření pojištění proti škodě způsobené třetí osobě.

I.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  	Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení  Občanského zákoníku  č. 89/2012  Sb.

2.  	Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

3.  	Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž  po podpisu zástupci stran obdrží každý po jednom stejnopise.

4.  	Účinky spojené s touto smlouvou nastávají dnem podpisu.

5. 	Nedílnou součástí  SOD je příloha - položkový rozpočet

Prostějov, dne 25. 6. 2020

.....................................							....................................

zhotovitel								          objednatel