  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2016
___________________________________________________________________
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
ASINTA, s. r. o. stavební společnost


Sídlo: Na Poříčí, 518 01 Dobruška



IČ: 48169501


DIČ: CZ48169501


Zastoupená: panem Jaroslavem Klimešem, jednatelem společnosti
Zapsaný  v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4042


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2016.
I.
1.1. 
Objednatel a zhotovitel dne 14. 12. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavby"Stavební úpravy objektu ul. Komenského č.p. 261 – ZŘÍZENÍ SPISOVNY MĚSTA"  (dále jen „dílo“). 
    II. 

2.1. 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na dalších vícepracech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a  jsou specifikovány a oceněny v položkovém rozpočtu ze dne 11. 01. 2017.
2.2.  
Smluvní strany sjednávají, že celková cena tímto dodatkem sjednaných víceprací činí 23 500,- Kč bez DPH. Všechny tyto práce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k nim DPH neúčtuje.  
2.3. 
S ohledem na tímto dodatkem sjednané vícepráce a jejich sjednané ceny se smluvní strany dohodly, že cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo: 
 

406 923,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo bez DPH: 
             430 423,- Kč bez DPH  

2.4.  V ostatním se Smlouva nemění. 






     III.  
3.1. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh v registru smluv a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  

3.2. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu tohoto dodatku zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

3.3. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.4. 
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3.5. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet ze dne 11. 01. 2017 - Příloha č. 1 

3.6.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 25. 01. 2017.
V Dobrušce dne 26. 01. 2017



V Dobrušce dne 26. 01. 2017
       Za objednatele:




Za zhotovitele:   

..............................................


.........................................................

Ing. Petr Lžíčař, starosta

                      Jaroslav Klimeš, jednatel

Příloha č. 1
