Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

"Oprava kanalizačního potrubí – Motol ul. V Borovičkách"

uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

1.	Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: 		Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 452 47 650	DIČ: CZ45 24 76 50

bankovní spojení: 	PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11

číslo účtu:		2000780018/6000

zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen "objednatel")

a

2.	   SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem:                  Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 26745704             DIČ: CZ26745704

Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.

číslo účtu:                   2000780018/0100

zastoupená:                Markem Holomečkem

(dále jen "zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.

II.

- V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění Termín ukončení díla: dílo bude dokončeno do 30. 5. 2017. Důvodem změny termínu ukončení díla je nepřidělení finančních prostředků investorem na realizaci díla v roce 2016.

III.

- Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne...................                                    V Praze dne...................

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. ředitel organizace | Marek Holomeček |