HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zakázka- Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvična ŠJ Křimice

Celková lhůta realizace : 60 kalendářních dní

|  |  |
| --- | --- |
|  | Termín datumový |
| 1) Demoliční práce | 15 kalendářních dní |
| 2) Instalační a stavební práce | 40 kalendářních dní |
| 3) Dokončení | 4 kalendářních dní |
| 4) Předání stavby 21.8.2020 | 1 kalendářní den |