- S M L O U V A  O  D Í L O

- Dodatek č.1

uzavíraný podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

- I. Smluvní strany

I.1. Objednatel :

Město Blovice

Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice

Zastoupený: Bc. Robertem Zelenkou, starostou

IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bankovní spojení :	9005-124361/0100

I.2. Zhotovitel :  STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo :  Hřbitovní 33, Plzeň 312 00

Statutární orgán :  Ing. Milan Leška, jednatel společnosti

IČ :    405250007

DIČ:   CZ40525007

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- Technických:

- Smluvních:

Telefon :

E-mail:

Bankovní spojení :	491057/0300

Objednatel a zhotovitel se dohodli na novém znění článku IV. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy o dílo ze dne 31.3.2020 na zhotovení stavby „Chodník a VO v ulici Dubí“ (dále jen „smlouva o dílo“), z důvodu změny projektu – řešení odtoku dešťové vody, změna prováděcí PD.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště:        nejpozději 31.3.2020

IV.2. Zahájení prací na díle:             1.4.2020

IV.3. Ukončení díla:                       31.8.2020

IV.4. Vyklizení staveniště:               15.9.2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- V Blovicích dne …………2020

…………………………………..				…………………………………

Objednatel						        Zhotovitel