DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 808/2019 o výkonu činnosti koordinátora BOZP

při realizaci stavby „VD Křímov, DH - oplocení“

1.

Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

technický dozor investora:

IČO: 						70889988

DIČ:

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen objednatel)

a

SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:

zastoupený:

odborně způsobilá osoba:

hlavní koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:

IČO:                       				28741447

DIČ:

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)

2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 808/2019 s ohledem na posun termínu dokončení stavby, vyvolané především prodlením ze strany zhotovitele.

Původní:

Maximální cena díla činí: 26 520,- Kč.

Se mění na:

Maximální cena díla činí: 52 980,- Kč.

3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 808/2019 ze dne 19.07.2019.

Ostatní   ustanovení   smlouvy   o   výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

č. 808/2019 ze dne 19.7.2019 se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.

V Chomutově dne 29.06.2020                     		V Chomutově dne 23.06.2020

za objednatele					za koordinátora

……………………………..				……………………………….

investiční ředitel					 jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				 SINNET.EU s.r.o.