SMLOUVA O DÍLO č. …..…/2020

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci: „Revitalizace parku Benar, město Slaný“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:	Slavos Slaný, s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný

Zastoupené: 	Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou

IČO:	075 06 554

DIČ:	CZ07506554

Registrace:	U Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 302022

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo bank. účtu:	115-9578160247/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	VHS technology a.s.

se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec

Zastoupený:    	Ing. Dalimilem Kotasem na základě plné moci

IČ:	273 47 753

DIČ:	CZ27347753

Registrace:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem

Oddíl B, vložka 1885

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu / směrný kód:	č.ú.: 219118345/0300

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech technických: 	Ing. Dalimil Kotas, e-mail: d.kotas@gmail.com,

tel. +420 602 101 454, případně osoba jím pověřená na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

  - Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku Benar, město Slaný“.

  - Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy v souladu s podmínkami Výzvy k předložení cenových nabídek ze dne 8. 6. 2020 a všech jejich příloh, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18. 6. 2020.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

Článek 3

Předmět díla

  - Zhotovitel se touto smlouvou o dílo a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje, v rámci výše uvedené veřejné zakázky, provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí realizace hrubých terénních úprav, oddrenážování území a čištění potoka v místě plnění díla, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami, v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou společností Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., která byla zhotoviteli předána společně s výzvou k podání nabídky.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout materiál a práce v kvalitě dle příslušných norem a právních předpisů, jež jsou s přihlédnutím k povaze díla a zájmům objednatele nejvhodnější a provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám. Součástí díla bude také naložení odpadu na kontejner, doprava, režie, odvoz odpadu, včetně poplatku za sanaci tohoto odpadu a úklid místa provádění díla do původního stavu po ukončení prací. Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při zhotovování díla tak, aby neohrozil bezpečnost osob pohybujících se v místě provádění díla a aby minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla na objednatele. Zajištění bezpečnosti a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů souvisejících s prováděním díle je povinností zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 7 této smlouvy.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 této smlouvy.

Článek 4

Poddodavatelé

  - V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku čl. 9 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

  - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.

Článek 5

Termín a místo plnění

  - Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 8 týdnů od převzetí staveniště.

  - Místem plnění je město Slaný, konkrétně pak park Benar (prostor mezi ulicemi K.H. Borovského a Jiráskova)

Článek 6

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.

  - Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.

Článek 7

Cena díla

  - Celková ujednaná cena za zhotovení díla činí:

Cena díla bez DPH:			2.298.758,66  Kč

DPH v zákonné výši:			   482.739,32	Kč

Cena díla celkem:			2.781.497,98	Kč

  - V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s poskytováním plnění vzniknou. Ceny jednotlivých prací (položek) uvedené ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jsou stanoveny jako maximální.

  - Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.

Článek 8

Financování, placení, smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet zhotovitele.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.

  - Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčně, a to vždy práce provedené za předchozí kalendářní měsíc. Konečné vyúčtování bude provedeno po předání díla dle čl. 13 této smlouvy.

  - DPH bude účtována způsobem a ve výši dle platných daňových předpisů.

  - Součástí faktury musí být oceněný soupis skutečně provedených prací. Pokud by soupis provedených prací neodpovídal skutečnosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu.

  - Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.

  - Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele.

  - Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.

  - Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

Článek 9

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka)

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu od reklamace vady do jejího odstranění.

  - Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

  - Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

Článek 10

Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.

  - Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Zápisy může provádět také objednatel.

  - Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

  - Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to i opakovaně.

Článek 11

Staveniště

  - Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

  - Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý případ takového porušení.

  - Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Článek 12

Provádění díla

  - Objednatel zhotoviteli poskytne nápojné body médií (elektrická energie a voda) pro účely realizace díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části díla, která bude při dalším postupu zakryta nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 13

Předání díla

  - Dílo se považuje za dokončené, pokud jej zhotovitel dokončil v souladu s touto smlouvou a předal jej objednateli bez vad a nedodělků a objednatel je od zhotovitele bez výhrad převzal.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu.

  - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 
5 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

  - O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost včetně odůvodnění do zápisu.

  - Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

  - Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 14

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.

  - Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla delším než 30 kalendářních dnů.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“

  - Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“

  - Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

  - Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Příloha:

- Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

Ve Slaném dne 1. 7. 2020				Ve Slaném dne 1. 7. 2020

za zhotovitele:						za objednatele:

........................................................			............................................................

VHS Technology a.s.				Slavos Slaný, s.r.o.

Ing. Damimil Kotas,					Ing. Irena Vernerová, jednatelka

na základě plné moci