Smlouva o zajištění demontáže a následné montáže FVE

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi uvedenými smluvními stranami

Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

Zastoupené: Michal Zácha, náměstek primátora

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet

Telefon: 581 268 423, 724 004 909

(dále jen „město“)

a

Teplo Přerov a.s.

Sídlo: Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02

zastoupené: ……..,  …….

IČ: 25391453

DIČ: CZ025391453

Bankovní spojení: ČSOB Přerov

Číslo účtu: …….

Telefon: ……

E-mail: .....@teploprerov.cz

(dále jen „Teplo“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- Město je vlastníkem budovy bez čp/če (stavba občanského vybavení) – hotel, která je součástí zastavěného pozemku p.č. 5307/208, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov v k.ú. a obci Přerov (dále jen „hotel“).

- Teplo je vlastníkem zařízení FVE o výkonu 29,25 kWp, tzn. panelů situovaných na části ploché střechy hotelu o ploše záboru cca 580 m2 (dále jen „FVE“).

- Město má záměr provést akci „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“.

ČL II.

Předmět smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že za účelem provedení akce uvedené v čl. I. odst. 3 si zajistí Teplo demontáž a následnou zpětnou montáž FVE na náklady města, přičemž smluvený rozsah činnosti je vymezen položkovým rozpočtem vypracovaným firmou NWT a.s. ze dne 6.2.2020, který je přílohou této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že Teplo si zajistí na své náklady demontáž a montáž hromosvodové soustavy, skladové prostory na demontované panely a v případě nutnosti nový spojovací materiál (podkladové gumy) a jiné.

- Smluvní strany se dohodly, že město nenese odpovědnost za funkčnost FVE a případné její poškození v souvislosti s provedením sjednaných činností uvedených v tomto článku smlouvy. Nebezpečí škody s tímto spojené nese Teplo a po městu nebude požadovat žádnou případnou náhradu škody.

- Teplo prohlašuje, že demontáž a následná zpětná montáž FVE bude provedena v souladu s  platnými právními předpisy a ČSN EN a v souladu s pokyny a požadavky města.

- Teplo se zavazuje, že při následné zpětné montáži FVE na střechu hotelu nebude porušena celistvost střešní krytiny hotelu, nedojde k poškození střechy hotelu a nebudou provedeny práce, které by ohrozily sjednané záruční podmínky a dobu dané zhotovitelem akce uvedené v čl. I. odst. 3 této smlouvy. V případě, že se tak stane, je Teplo povinno k náhradě způsobené škody v plném rozsahu.

- Smluvní strany se dohodly, že před započetím a po ukončení činností spočívajících v následné zpětné montáži FVE bude provedena prohlídka a kontrola střechy hotelu za účasti pověřených zástupců obou smluvních stran a o této skutečnosti pořídí smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude zaznamenám výchozí stav a všechna případná poškození způsobená činností následné zpětné montáže FVE.

Čl. III.

Termíny

- Smluvní strany se dohodly, že demontáž FVE na hotelu bude provedena v termínu od 13.7.2020 do 19.7.2020.

- Následná zpětná montáž FVE na střechu hotelu bude provedena po dokončení a předání akce uvedené v č. I. odst. 3 této smlouvy. Město se zavazuje Teplo o této skutečnosti neprodleně informovat.

Čl. IV.

Cena

- Cena za provedení činností dle čl. I. odst. 1 této smlouvy je sjednána dohodou ve výši 164 900,-Kč	bez DPH.

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude poskytovatelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (město).

Dohodnutá cena za provedení činností je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

- Úhrada ceny bude provedena na základě faktury Tepla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení městu. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu města. Zálohy poskytovány nebudou.

- Úhrada ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce po předání díla.

Čl. V.

Závěrečná ujednání

- Teplo bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny za předmět smlouvy bude městem zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu, a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že město uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2x město, 1x Teplo.

| V Přerově dne: |  | V Přerově dne: |
| --- | --- | --- |
| Michal Zácha |  | …… |
| náměstek primátora |  | ….. |