SMLOUVA O DÍLO

MĚŘENÍ A REGULACE TOPNÉHO SYSTÉMU DM IV SKRÉTOVA

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

- OBJEDNATEL

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Zastoupená: 	Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy

Sídlo:	 	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO:		 69457930

DIČ:		CZ69457930

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Pavel Procházka, vedoucí provozního oddělení

E-mail:		prochazka@dopskopl.cz

Tel.: 		+420 778 401 872

Stanislav Liška, vedoucí provozu Karlovaská 99

E-mail:		liska@dopskopl.cz

Tel.: 		+420 778 718 636

(dále „Objednatel“)

a

2.  	DODAVATEL

Data-ing, s.r.o

Sídlo: 			V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 			25254863

DIČ: 			CZ25254863

Bankovní spojení:

Email:			lenka.kazecka@data-ing.cz

Tel: 			+420 605 242 655

(dále jen "Dodavatel")

- Předmět smlouvy o dílo

  - Dodavatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele odborně provést dílo spočívající v realizaci akce „Měření a regulace topného systému DM IV Skrétova“ v domově mládeže SPŠ Dopravní Plzeň, Skrétova 29, Plzeň a to v souladu s technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci.

  - Dodavatel pro Objednatele dodá zařízení na měření a regulaci (dále MaR) v rozsahu:

- MaR technologie pro regulaci dodávky tepla do jednotlivých větví topné soustavy v objektu DM IV, v návaznosti na skutečné požadavky objektu vyplývající z dat instalovaných referenčních teploměrů. Dodaný systém musí být schopen autonomně vyhodnocovat nadlimitní hodnoty a zasílat tuto informaci na koncové zařízení  provozovatele prostřednictvím SMS nebo emailu (dle uživatelského nastavení).

- Výměna radiátorových armatur v celém objektu za armatury s termostatickou regulací

    - Součástí dodávky MaR je mimo jiné:

- doprava na místo určení

- montáž a instalace zařízení MaR a obměna souvisejících armatur

- provedení odborné instalace a funkční zkoušky MaR

- software pro dálkový přenos dat a ovládání systému včetně licence

- zaškolení obsluhy

  - Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést práce v souladu s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace bude v jednom (1) pare předána dodavateli nejpozději před podpisem této smlouvy. V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.

  - Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny odborně a v Objednatelem očekávané kvalitě.

  - Harmonogram realizace díla je přílohou této smlouvy - příloha č. 1

- Termín plnění

  - Objednatel vyzve Dodavatele neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k zahájení realizace díla. Termín určený k dokončení díla je stanoven do 30. 09. 2020. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.

- Cena

Celková a konečná výše úplaty za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 					862.446,- Kč

(slovy osmsetšedesátdvatisícčtyřistačtyřicetšestkorunčeských)

DPH	21%			    				181.113,66  Kč

(slovy jednostoosmdesátjednatisícstotřináctkorunšedesátšesthaléřůkorunčeských)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  				1.043.559,66 Kč

(slovy jedenmiliončtyřicettřitisícpětsetpadesátdevětkorunšedesátšesthaléřůkorunčeských)

Dodavatel je plátce DPH

- Daň z přidané hodnoty (DPH)

  - Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.

  - Daňový doklad bude Dodavatelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).

  - DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

  - Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností dodavatele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení, zkoušek a revizí apod., i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek).

- Platební podmínky, fakturace

  - V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je celková výše úplaty stanovena jako nejvýše přípustná.

  - Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury Objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

  - Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

- Odpovědnost za vady

  - Dodavatel poskytuje na předmět Díla záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání díla Objednateli.

  - Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu díla po odstranění vady.

  - Vady díla je Objednatel oprávněn oznámit Dodavateli jakoukoliv formou.

  - Objednatel je povinen reklamovat vady díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději do data vypršení záruční doby.

  - Uplatní-li Objednatel právo na odstranění vady díla, pak Dodavatel k odstranění vady nastoupí nejpozději do deseti (10) dnů po jejím oznámení s tím, že vadu do třiceti (30) dnů od jejího oznámení odstraní.

  - Jestliže Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu v ujednané lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady Dodavatele. Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované Objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování.

  - Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci.

- Závěrečná ujednání

  - Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Záruka na dílo je poskytována od dne předání díla. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí Objednatel.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram prací

Příloha č. 2 - cenová nabídka

V Plzni dne 24. 6. 2020		v Praze dne  23. 6. 2020

Ing. Irena Nováková					Lenka Kazecká

ředitelka školy						jednatelka

Střední průmyslová škola dopravní, 			Data-ing, s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99

za Objednatele						za Dodavatele