Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

1.  Objednatel:          Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

## Sídlo:	  U Libeňského zámku 1, Praha 8, 180 00

IČO:	  61387509

Bankovní spojení: 200313002/6000, PPF, a.s.

Zastoupení:	  RNDr. František Kosina, ředitel školy

Registrace:       Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34012/2000-14   v působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku  škol  RED-IZO   600005933, zapsaná v RARIS IČ 61387509

(dále jen „Kupující“)

2.  Zhotovitel:            RENOVA PV s.r.o.

za kterou jedná při podpisu této smlouvy jednatel Eduard Veselý

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy (§ 15 Obch.Z):

Eduard Veselý

IČO: 28498399

DIČ : CZ28498399

Sídlo : Předboj, Na Vršku 17, okres Praha-východ, PSČ 250 72

Bankovní spojení: ČSOB Praha 8

Číslo účtu:             225440824/0300

Telefon:                 608 965 697

3.  Název stavby – objekt

Stavební úpravy kabinetů.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmět díla:

stručný popis: Stavební úpravy kabinetů.

úplný popis: Obsažen v příloze č. 1 – nabídkový rozpočet, sestávající z 1 strany, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Adresa stavby:

3. Specifikace díla:

a) Jednotlivé části díla jsou specifikovány investorem.

b) Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu určeného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem.

4. Výměr dodávky materiálu:

a) materiál dodaný zhotovitelem:

Viz příloha č.1.

III.

Doba plnění

a) Zhotovitel provede dílo v době od 2. 7. 2020 do 14. 8. 2020

b) Zhotovitel prohlašuje že přebírá staveniště bez výhrad a v domluvené stavební připravenosti.

c) Bude-li právními předpisy vyžadována kolaudace díla, nebo jeho části, je zhotovitel povinen pro tuto kolaudaci zajistit veškeré dokumenty vyplývající z jeho činnosti, a to 
v termínu pro provedení díla. Dílo se v takovém případě považuje za dokončené až zajištěním těchto dokumentů pro kolaudaci.

IV.

Cena díla

a) V souladu se zákonem 526/90 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II. této smlouvy a to ve výši:

Cena za zhotovení díla              99.475,- Kč

DPH ...21%		         20.890,- Kč

Cena celkem	                    120.365,- Kč

b) Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu (viz. příloha č.1) zpracovaného zhotovitelem.

c) Cenová doložka

Všechny ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu budou vyúčtovány dle skutečně provedených výměr. Provedení prací v rozsahu větších výměr o 5%, než uvedených v nabídkovém rozpočtu, které by vedlo k navýšení celkové ceny, nebo ceny za jednotlivé položky dle nabídkového rozpočtu, musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem a výměry v nabídkovém rozpočtu stanovil po odborném posouzení. Navýšení jednotlivých výměr nesmí přesáhnout 5 % výměr stanovených
v nabídkovém rozpočtu, nebude-li písemně dohodnuto jinak, nevede navýšení výměr k posunu termínů dle této smlouvy.

d) Platební podmínky

Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli níže uvedené zálohy a platby:

- Fakturace díla bude provedena po předání a převzetí díla a je splatná do 10ti dnů 
od doručení faktury objednateli.

- Fakturu zhotovitel vystaví s těmito náležitostmi:

–	označení faktury a číslo, č. účtu, IČO, DIČ

– název a sídlo zhotovitele a objednatele,

–	předmět plnění, číslo smlouvy

–	cena díla s odečtem zaplacených záloh a zádržného,

–	částka k úhradě.

V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

a) Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku objednatel. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovované věci na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny.

b) Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování až do předání a převzetí zhotovitel.

c) Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které objednateli případně vzniknou 
z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů zhotovitelem při provádění díla.

d) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti min do výše 5 000 000 Kč
za škodu.

VI.

Podmínky provádění díla

a) Případné změny pokynů objednatele a zvoleného řešení v návaznosti na okolnosti věci budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy formou číslovaných písemných dodatků. Zhotovitel se zavazuje potřebu změn objednateli oznámit neprodleně po jejím zjištění.

b) Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených osob provádět průběžnou kontrolu díla. Stavební dozor objednatele: Radek Riedel, školník.

Na pracoviště mohou vstupovat jen tato osoba pověřená objednatelem.

c) Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění prací, jakož 
i případné rozhodnutí o kolaudaci zabezpečuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.

d) Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla, musí být odsouhlaseny smluvními stranami.

e) Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to jako dodatky ke smlouvě, kde bude určena cena za objednané vícepráce a případné prodloužení termínu dokončení díla bude-li to povaha víceprací vyžadovat.

f) Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Za dodržování bezpečnostních předpisů plně odpovídá zhotovitel. V případě, že by objednateli byla z důvodu porušení právních či bezpečnostních předpisů zhotovitelem při provádění díla uložena jakákoli sankce, nebo byl vůči objednateli vznesen jakýkoli nárok třetích osob (např. na náhradu škody), zavazuje se zhotovitel neprodleně po obdržení výzvy zhotovitele tuto sankci či nárok za zhotovitele v plné výši uhradit, resp. již zaplacené částky zhotoviteli v plné výši nahradit.

g) Zhotovitel je povinen zajistit přístup do všech prostorů dotčených prováděním díla, a to nepřetržitě po celou dobu provádění díla a v souladu s bezpečnostními předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen vlastníky dotčených prostorů, poučit o pravidlech pohybu na staveništi. Přístup do prostorů musí být zajištěn přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo nad nezbytnou míru ke snížení komfortu užívání, nebo omezením v možnosti přinesení či odnosu předmětů a aby přístup nebyl pro oprávněné osoby nepřiměřeně obtížný či nebezpečný.

h) Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění na své náklady udržovat na staveništi pořádek 
a v případě požadavku zhotovitele staveniště uklidit. Zhotovitel po splnění posledního milníku harmonogramu je povinen do 3 pracovních dnů staveniště kompletně vyklidit a dát
do původního stavu. Pokud tak neučiní objednatel tak učiní sám a náklady s tím spojené si odečte ze zádržného.

i) Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval stavební dokumentaci a předmět a rozsah díla je mu jasný a nemá žádné výhrady.

j) Zhotovitel zajistí na své nebezpečí a náklady odvoz odpadu a další služby na Staveništi, které jsou vyžadovány pro účely Díla a řádnou ochranu Díla proti nepříznivým vlivům počasí.

k) Objednatel zajistí na své náklady dodávky elektřiny a vody.

l)  Zhotovitel provede dílo v požadovaném termínu vyjma případu zásahu vyšší moci.

VII.

Povinnosti smluvních stran

a) Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

b) Zhotovitel vyzve objednatele 1 den před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese (v místě provádění) a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

c) Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII.

Smluvní pokuty

a) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla jako celku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla za každý další i započatý den prodlení.

b) Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně a nemá vliv na povinnost k náhradě škody.

IX.

Jiná ujednání

a) Podstatné porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran zakládá právo druhé strany
od této smlouvy odstoupit.  Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k zaplacení smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů dle časového harmonogramu o více než 14 dní.

b) Zhotovitel se dále zavazuje, při provádění Díla jinou osobou (subdodávka) nést odpovědnost, jako by prováděl Dílo sám. Toto neplatí, určí-li subdodavatele Objednatel. V případě, že určí subdodavatele Objednatel, má zhotovitel právo účtovat koordinační příplatek ve výši 5%
z fakturované části díla subdodavatele.

X.

Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců
od data řádného předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění 
do vyřízení oprávněných reklamací objednatele. Reklamace vad musí být provedena písemně
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné reklamace informovat objednatele o svém stanovisku k uplatněné reklamaci a případně 
o způsobu řešení reklamace. Za písemné uplatnění reklamace nebo písemné sdělení 
se považuje i zaslání zprávy e-mailem, jehož obdržení druhá strana potvrdí nebo na něj odpoví. Zásilky odeslané na adresu druhé smluvní strany se považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání.

XI.

Závěrečná ustanovení

a) Smluvní vztah zhotovitele a objednatele se řídí úpravou občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 631 a násl. občanského zákoníku.

b) Smlouva má 5 stran a je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat 
ve věcech této smlouvy.

c) Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

d) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Gymnázium,
Praha 8, U Libeňského zámku 1.

V Praze dne 2. 7. 2020

Eduard Veselý, v.r.	                                        RNDr. František Kosina, v.r.

za zhotovitele				                        za objednatele

Přílohy:

č. 1 - nabídkový rozpočet