DODATEK č. 3

k Příkazní smlouvě ze dne 15.11.2018 o obstarání záležitostí příkazce, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.2.2020, dodatku č. 2 ze dne 30.4.2020

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 19

Sídlo					Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely

IČ					00231304

DIČ					CZ 00231304

zastoupena				Pavlem Žďárským, starostou

bankovní spojení			Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu				XXXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

a

Ing. Petr Bukovský

Sídlo						Melounová 520/4, 120 00, Praha 2 – Nové Město

IČ						15298949

DIČ						CZ5804230487

bankovní spojení			Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu				3835329/0800

(dále jen „příkazník“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 15.11.2018,

ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.2.2020, dodatku č. 2 ze dne 30.4.2020

II.

Dne 15.11.2018 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce, dne 12.2.2020 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30.4.2020 byl uzavřen dodatek č. 2 a na základě čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 k této Smlouvě.

III.

Konstatování smluvních stran

- Smluvní strany konstatují, že v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy byla dohodnuta odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP po dobu 14 měsíců. Dodatkem č. 1 byla lhůta posunuta na 17 měsíců, dodatkem č. 2 byla lhůta posunuta na 19 měsíců, to vše s ohledem na rozšíření předmětu výstavby.

- Vzhledem k tomu, že byla dohodnuta nová doba plnění, a to z důvodu dalšího rozšíření díla s dlouhými dobami dodání a celková doba plnění se tak ze dne 30.6.2020 posouvá do dne 31.7.2020.

IV.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy tak, že ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 3 se formulace:

„Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran činí 243 000,- Kč bez DPH, tj. 294 030,- Kč vč. DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i veškeré hotové výdaje vynaložené příkazníkem.

6.1.1. Zpracování oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP

Bez DPH				15 000 Kč

DPH					3 150 Kč

Včetně DPH				18 150 Kč

6.1.2. Kontroly staveniště, aktualizace Plánu BOZP po dobu 14 měsíců

Bez DPH				228 000 Kč

DPH					 47 880 Kč

Včetně DPH			          275 880 Kč“

nahrazuje formulací:

„Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran činí 255 000 Kč bez DPH, tj. 308 550,- Kč vč. DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i veškeré hotové výdaje vynaložené příkazníkem.

6.1.1. Zpracování oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP

Bez DPH				15 000 Kč

DPH					3 150 Kč

Včetně DPH				18 150 Kč

6.1.2. Kontroly staveniště, aktualizace Plánu BOZP po dobu 19 měsíců

Bez DPH				240 000 Kč

DPH					 50 400 Kč

Včetně DPH				290 400 Kč“

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 15.11.2018, ve znění výše uvedených dodatků č. 1 a 2 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

V. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příkazce a 1 příkazník.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 3 že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento Dodatek č. 3 byl schválen Usnesením č 1154-2/18/OMIBNH na 51. mimořádném Zasedání Rady MČ Praha 19 dne 1. 7. 2020.

V Praze dne __________________			V Praze dne __________________

_____________________________			_____________________________

Městská část Praha 19				Ing. Petr Bukovský

Pavel Žďárský, starosta