DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 19

Sídlo					Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely

IČ					00231304

DIČ					CZ 00231304

zastoupeno				Pavlem Žďárským, starostou

bankovní spojení			Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu				2000932309/0800

(dále jen „příkazce“)

a

Ing. Petr Bukovský

Sídlo						Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ						15298949

DIČ						CZ5804230487

bankovní spojení			Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu				3835329/0800

(dále jen „příkazník“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 15. 11. 2018

II.

Dne 15. 11. 2018 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce a na základě čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k této Smlouvě.

II. Konstatování smluvních stran

Smluvní strany konstatují, že v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy byla dohodnuta odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP po dobu 14 měsíců.

Vzhledem k tomu, že byla dohodnuta nová doba plnění, a to z důvodu rozšíření díla s dlouhými dobami dodání a celková doba plnění posouvá do 30. 04. 2020.

III.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy tak, že ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 se formulace:

„Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran

činí 183 000 Kč bez DPH, tj. 221 430 Kč vč. DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady s

spojené s provedením jeho činností, a to i veškeré hotové výdaje vynaložené příkazníkem.

6.1.1.  Zpracování oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP

Bez DPH				15 000 Kč

DPH					  3 150 Kč

Včetně DPH			           18 150 Kč

6.1.2. Kontroly staveniště, aktualizace Plánu BOZP po dobu 14 měsíců

Bez DPH				168 000 Kč

DPH					 35 280 Kč

Včetně DPH			           203 280 Kč“

nahrazuje formulací:

„Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran

činí 219 000 Kč bez DPH, tj. 264 990 Kč vč. DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady s

spojené s provedením jeho činností, a to i veškeré hotové výdaje vynaložené příkazníkem.

6.1.1.  Zpracování oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP

Bez DPH				15 000 Kč

DPH					  3 150 Kč

Včetně DPH			           18 150 Kč

6.1.2. Kontroly staveniště, aktualizace Plánu BOZP po dobu 17 měsíců

Bez DPH				204 000 Kč

DPH					 42 840 Kč

Včetně DPH			           246 840 Kč“

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 15. 11. 2018 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 1, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento Dodatek č. 1 byl schválen Usnesením 1154-2/18/OMIBNH na 33. Zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20. 1. 2020.

V Praze dne __________________			V Praze dne __________________

_____________________________			_____________________________

Městská část Praha 19				Ing. Petr Bukovský

Pavel Žďárský, starosta