# Dodatek č. 6 ke

Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003501/DC-S

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

# Objednatel

Název:			Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25,

170 00  PRAHA 7

Jednající:		PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR

Zastoupený:	Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa:	Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem

Dvořákova 1609/18

400 21  Ústí nad Labem

Bankovní spojení: 	ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:		37822411/0710

IČ:			724 96 991

DIČ:			není plátce DPH

Telefon/Fax:			950 171 411/950 171 496

E-mail:			podatelna@ul.mpsv.cz

ID datové schránky:	6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:		Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky

technických:		Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic

technických:		Jan Přibyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:			SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby  ZÁPAD

Sídlo:			Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Doručovací adresa	Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zastoupený: 		Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení: 	GE Money Bank a.s.

Číslo účtu:		169818406/0600

IČ:			48035599

DIČ:			CZ48035599

Telefon/Fax:		377 669 931/377 669 932

E-mail:			zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

smluvních:		Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

technických: 		Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.:	Jaroslav Kroc

Telefon/Fax/E-mail	377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 222 odst. 5 a nebo 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek při dodržení ustanovení § 273 odst. 6 téhož zákona.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

- V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

- Předmět dodatku č. 6 je:

###### 2.1	Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 6 bez DPH: 	1.552.220,79 Kč

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z 79.205.673,55 Kč na 80.757.894,34 Kč bez DPH

což činí 97.717.052,15 Kč vč. DPH

| Cena díla bez DPH | DPH | Cena díla vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 80.757.894,34 Kč | 16.959.157,81 Kč | 97.717.052,15 Kč |

Slovy: osmdesátmiliónůsedmsetpadesátsedmtisícosmsetdevadesátčtiřikorunčeskýchatřicetčtiřihaléřů bez DPH

2.2 		Doba plnění

Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z 18. 1. 2017 na 2. 5. 2017

- Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č 2015/013V032003901/DC-S, která nejsou dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají v platnosti.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.

  - Tento dodatek č. 6 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: .......................			V Plzni dne: ……………………………

Za objednatele:						Za zhotovitele:

............................................................		   	 ..............................................................

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel				Ing. Petr Šolc

ředitel 							vedoucí odštěpného závodu

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Ústí nad Labem