Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020 a dodatku č. 2 ze dne 6. května 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI) a dne 6. května 2020 uzavřely dodatek č. 2ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 214/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

  - Před zahájením realizace stavebního objektu SO 08 v prostoru svahu nad ul. Fialková bylo nutné reagovat na skutečnosti, které jsou v daném místě. Došlo tedy ke změnám v projektové dokumentaci, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Změny, které je navrženo provést při realizace díla (jmenovitě při realizaci stavebního objektu SO 08), jsou zaznamenány ve změnových listech č. 26, č. 26A, č. 27, č. 27A, č. 28 a č. 28A, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI. Dochází k úpravě ve stavebním objektu SO 08.

- Cena za dílo

  - V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH						  		24.445.619,48 Kč

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)    		  2.577.395,23 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	(dodatek č. 1)	- 1.936.896,88 Kč

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (oprava)    		        -1.499,99 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (oprava)		       36.708,50 Kč

Mezisoučet										25.121.326,34 Kč

Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)    		     573.925,00 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	(dodatek č. 2)	   - 206.000,00 Kč

Mezisoučet										25.489.251,34 Kč

Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 3)    		  3.557.928,95 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle	(dodatek č. 3)	- 3.051.855,91 Kč

Celková cena díla bez DPH 					  		25.995.324,38 Kč.

  - Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 8. června 2020, č. usnesení: 0274/RM18/2020.

  - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.

  - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

  - Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnový list č. 26

Změnový list č. 26A

Změnový list č. 27

Změnový list č. 27A

Změnový list č. 28

Změnový list č. 28A

V Českém Krumlově dne 2. 7. 2020			 České Lípě dne

Mgr. Dalibor Carda			Ing. Dušan Drahoš

starosta města							předseda představenstva